[Metni yazın]


[image: image23.jpg]INVTd LV '€ >

- ;.D ,D‘ - I i [ - i} 1 - I I il - I il i - I i - B F I - « :; -

SiO SHO SHO Siite)
AT AP LW v LW LW gp
T [—
ISIpUSY QA 1eesu] ruounaf] redesi3|ig o BT
$eyy eALIRYOZ urpAeunny IuAy SO A TOPOIA 290 Qe ruyR L 94 L9fS] 1de §
ISTPUSY LA yeesu] TEWI wpAy Jig ZVdV W]
n[SouruIsoduan) ULY[OA" D) Junyn { Wofzg
=] /3 Wl = is 7 | % 18\ = /2 . = /3 _n._ =
o 13rjueSeq dare(q LS 1de x .
/ / P 7
- . sllO siO - slio ) sIAIBS
w
_s ﬁ W vz LW e YT ey
j S " EQ.:E TYTUYA.L [T Pug ISIPUAYNIA] BUINRIAL TUOASTUQ [, TeArsIS[g HONIUN9 [, BUDEIAL
LWog’ 1ISIABD Y Uy 1581Z() UnyeIq] (] Aed[Q DI [IBIGI)) $apy yue L
7 r ISIPUSYOIA BILIREH] ISIPUSYOIA Y[ ISIPUYNA BUINBIAL ruouno$] IeAesisig Layiuya |, yersu|
- $ouno ueyyen uryes uelINn ISP YIPPIS 205.@ wpaN WOORQ pexnpy
i





GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2011 YILI FAALİYET RAPORU

Ocak 2012
İÇİNDEKİLER

1SUNUŞ


2I- GENEL BİLGİLER


2A. Misyon ve Vizyon


2B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar


4C. İdareye İlişkin Bilgiler


41- Fiziksel Yapı


8Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Oturma Planı


102- Örgüt Yapısı


113- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar


134- İnsan Kaynakları


175- Sunulan Hizmetler


206- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi


20D- Diğer Hususlar


21II- AMAÇ ve HEDEFLER


21A.
İdarenin Amaç ve Hedefleri


22B.
Temel Politikalar ve Öncelikler


23III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER


23A-
Mali Bilgiler


231-
Bütçe Uygulama Sonuçları


232-
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar


233-
Mali Denetim Sonuçları


234-
Diğer Hususlar


24B-
Performans Bilgileri


241- Faaliyet ve Proje Bilgileri


392- Performans Sonuçları Tablosu


393-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi


394-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi


395-Diğer Hususlar


40IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ


40A-
Üstünlükler


40B-
Zayıflıklar


40C-
Değerlendirme


40V- ÖNERİ VE TEDBİRLER




SUNUŞ 

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanunun 51. maddesi ile 22.05.2008 tarih ve 5765 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca kurulmuş ve bu konudaki karar, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine istinaden “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun hükmünde kararname” uyarınca Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız kurulmuştur. 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi uyarınca hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca 2011 yılında yürüttüğümüz çalışmalara ait 2011 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu kamuoyuna sunulmaktadır. 
                                                                                                             İbrahim ARAZ







       Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V.
I- GENEL BİLGİLER

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanunun 51. ve 5765 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca kurulmuş ve bu konudaki karar, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

A. Misyon ve Vizyon

   Misyon

Üniversitemizin temel politikası, ilkeleri, stratejik amaç ve hedefleri ve doğrultusunda ekonomik ve finansal kaynaklarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurumsal işleyiş için gerekli her türlü yapım, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme hizmeti vermek suretiyle gerekli olan fiziki mekânı tesis etmektir.

  Vizyon

Üniversitemizin üretkenliğinin ve topluma sunduğu hizmetlerin arttırılmasını sağlayacak her türlü teknik desteği sağlayabilmek amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde teknolojik gelişmeleri takip eden, çağdaş bir yapılaşma anlayışıyla ülkemizdeki iyi uygulama örneklerini takip ederek tüm birimlerimizin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, konforu, estetiği ve fiziki donanımı bilimsel doğrularla birlikte sunan ve üniversitemizi geleceğe hazırlayan bir Daire Başkanlığı olmak.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesine istinaden “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun hükmünde kararname” uyarınca kurulan Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları şunlardır.

İdari Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Yetkiler
1. Başkanlığına ilişkin görevlerin, Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbir alma, uygulama yetkisi,

2.  Başkanlığa bağlı personele yarım güne kadar mazeret izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Genel Sekretere önerilerde bulunma yetkisi,

3.  Sicil amiri olarak personeline sicil verme ve disiplin yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezalarını önerme yetkisi.

Görevler
1. Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak.
2. Yatırım işlerinin ihale dosyalarını hazırlamak ve ilgili ihaleleri yürütmek. 

3. İhale edilen işlerin, teknik kontrolörlüğünü yaparak hak edişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek.
4. Bitmiş binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek
5. Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek kampüs yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak.
6. Üniversite kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek 

7. Üniversitenin telefon santralinin ve telefon tesisatlarının bakım, onarım ve işletmesini yapmak.
8. Üniversitenin elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak,

9. Çevre düzenleme, ağaçlandırma, çim ekme işleri, yeşil alanların sulama ve bakım işlerini yürütmekle yükümlüdür.

10. Kalorifer kazan dairesi, asansör bakım ve onarımı ile jeneratör bakım ve onarımı gibi işleri yürütmek.
11. İnşaatları kontrol etmek standartlara uygun olarak teslim almak.

12. İstatistikî bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak.
Sorumluluk

     Üniversite mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve yürürlükte olan yönetmelik ile mevzuatlara uygun olarak yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmasından Genel Sekretere karşı sorumludur.

Mali Yetki Görev ve Sorumluluklar

1. Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak. 

2. Üniversitenin yatırım bütçesini hazırlamak.

3. Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarını hazırlayarak  gerçekleşmesini sağlamak, hakedişleri hazırlamak ve hakediş incelemesini yapmak. 

4. Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapları yapmak. 

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı
    1.1- Eğitim Alanları Derslikler
	Eğitim Alanı
	Kapasitesi

0–50
	Kapasitesi

51–75
	Kapasitesi

76–100
	Kapasitesi

101–150
	Kapasitesi

151–250
	Kapasitesi

251–Üzeri

	Anfi
	
	
	
	
	
	

	Sınıf
	
	
	
	
	
	

	Bilgisayar Lab.
	
	
	
	
	
	

	Diğer  Lab.
	
	
	
	
	
	

	Toplam
	
	
	
	
	
	


   1.2- Sosyal Alanlar


1.2.1.Kantinler ve Kafeteryalar



Kantin Sayısı: … Adet



Kantin Alanı: … m2



Kafeterya Sayısı: … Adet



Kafeterya Alanı: … m2

1.2.2.Yemekhaneler



Öğrenci yemekhane Sayısı: … Adet



Öğrenci yemekhane Alanı: … m2



Öğrenci yemekhane Kapasitesi: … Kişi



Personel yemekhane Sayısı: … Adet



Personel yemekhane Alanı: … m2



Personel yemekhane Kapasitesi: … Kişi


1.2.3.Misafirhaneler



Misafirhane Sayısı: … Adet



Misafirhane Kapasitesi: … Kişi


1.2.4.Öğrenci Yurtları 

	

	Yatak Sayısı

1
	Yatak Sayısı

2
	Yatak Sayısı

3 – 4
	Yatak Sayısı

5 - Üzeri

	Oda Sayısı
	
	
	
	

	Alanı m2
	
	
	
	



1.2.5.Lojmanlar



Lojman Sayısı: … Adet



Lojman Bürüt Alanı: … m2



Dolu Lojman Sayısı: … Adet



Boş Lojman Sayısı: … Adet


1.2.6.Spor Tesisleri



Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: … Adet



Kapalı Spor Tesisleri Alanı: … m2



Açık Spor Tesisleri Sayısı: … Adet



Açık Spor Tesisleri Alanı: … m2

1.2.7.Toplantı – Konferans Salonları

	
	Kapasitesi

0–50
	Kapasitesi

51–75
	Kapasitesi

76–100
	Kapasitesi

101–150
	Kapasitesi

151–250
	Kapasitesi

251–Üzeri

	Toplantı 
Salonu
	
	
	
	
	
	

	Konferans Salonu
	
	
	
	
	
	

	Toplam
	
	
	
	
	
	



1.2.8.Sinema Salonu



Sinema Salonu Sayısı: … Adet



Sinema Salonu Alanı: … m2



Sinema Salonu Kapasitesi: … Kişi

 
1.2.9.Eğitim ve Dinlenme Tesisleri



Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: … Adet



Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: … Kişi


1.2.10.Öğrenci Kulüpleri



Öğrenci Kulüpleri Sayısı: … Adet





Öğrenci Kulüpleri Alanı: … m2


1.2.11.Mezun Öğrenciler Derneği



Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: … Adet





Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: … m2

1.2.12.Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları



Anaokulu Sayısı: … Adet





Anaokulu Alanı: … m2





Anaokulu Kapasitesi: … Kişi



İlköğretim okulu Sayısı: … Adet





İlköğretim okulu Alanı: … m2





İlköğretim okulu Kapasitesi: … Kişi
1.3- Hizmet Alanları


1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları

	
	Sayısı

(Adet)
	Alanı

(m2)
	Kullanan Sayısı (Kişi)

	Çalışma Odası      
	
	
	

	Toplam
	
	
	


1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız Rektörlük Örgütü Hizmet Binasının 4. Katında 1 başkanlık odası (48m2), 1 servis (48m2), 7 ofis (24m2),1 Arşiv (9m2) ve yine aynı binanın zemin katında 1 teknisyenler odası (24m2) ve 1 depo (24m2) olmak üzere toplam 321,00m2’lik alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.
	AÇIKLAMALAR
	Çalışma Odası (Adet)
	Hizmet

Alanları
(m2)
	Kullanan

Sayısı

(Kişi)

	· Daire Başkanı Odası
	1
	48,00
	1

	· Yapım Şube Müdürü
	1
	24,00
	1

	· Proje Şube Müdürü
	1
	24,00
	

	· Çalışma Odası
	5
	24,00
	10

	· Servis
	1
	48,00
	4

	· Arşiv
	1
	  9,00
	-

	· Teknisyenler Odası
	1
	24,00
	5

	· Malzeme Deposu
	1
	24,00
	-

	TOPLAM
	12
	321,00
	21


1.4- Ambar Alanları


Ambar Sayısı: … Adet


Ambar Alanı: … m2

1.5- Arşiv Alanları


Arşiv Sayısı: … Adet


Arşiv Alanı: … m2

1.6- Atölyeler


Atölye Sayısı: … Adet


Atölye Alanı: … m2

1.7- Hastane Alanları

	Birim
	Sayı (Adet)
	Alan (m2)

	Acil Servis
	
	

	Yoğun Bakım
	
	

	Ameliyathane
	
	

	Klinik
	
	

	…………
	
	

	…………
	
	

	…………
	
	

	…………
	
	

	Hastane Toplam Kapalı Alanı
	
	


[image: image1.jpg]


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Oturma Planı
[image: image20.jpg]



2- Örgüt Yapısı

              
[image: image2]
* : Kadrosu YİTDB’ da olup geçici görevle başka birimde görevlendirilmiştir.
**:Kadrosu başka birimde olup geçici görevle YİTDB emrinde görevlendirilmiştir.
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1- Yazılımlar

1- İdeCAD Statik: Betonarme yapı sistemlerinin statik ve dinamik analizi, boyutlandırılması, projelendirilmesi, güçlendirilmesi ve detaylandırılmasında kullanılan komple entegre bir yazılım.
2- e-Hakediş:  4734 sayılı kanuna uygun olarak yaklaşık maliyet, ara hakediş, kesin hesap işlemlerinin yapılmasında kullanılır.
3- Autocad: Mimari, mekanik ve elektrik projelerinin çiziminde kullanılır.

3.2- Bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar Sayısı: 13 Adet

Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 1 Adet

3.3- Kütüphane Kaynakları

Kitap Sayısı: … Adet

Basılı Periyodik Yayın Sayısı: … Adet

Elektronik Yayın Sayısı: … Adet

3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

	Cinsi
	İdari Amaçlı

(Adet)
	Eğitim Amaçlı

(Adet)
	Araştırma Amaçlı

(Adet)

	Projeksiyon
	
	
	

	Slayt makinesi
	
	
	

	Tepegöz
	
	
	

	Episkop
	
	
	

	Barkot Okuyucu
	
	
	

	Baskı makinesi
	
	
	

	Fotokopi makinesi
	
	
	

	Faks
	
	
	

	Fotoğraf makinesi
	
	
	

	Kameralar
	
	
	

	Televizyonlar
	
	
	

	Tarayıcılar
	
	
	

	Müzik Setleri
	
	
	

	Mikroskoplar
	
	
	

	DVD ler
	
	
	


3.5- Taşınır Malzeme Listesi

	TAŞINIR KODU
	TAŞINIR ADI
	MİKTAR

	253.02.01.03.01
	Çim Biçme Makineleri ve Traktörleri
	3,00

	253.02.02.02.07
	Merdivenler
	1,00

	253.02.03.01.06
	Matkap Makineleri
	8,00

	253.02.03.01.07
	Kaynak Makineleri
	2,00

	253.02.03.01.24
	Taşlama Makineleri
	1,00

	253.02.03.02.01.06
	Allen Anahtar Takımları
	1,00

	253.02.03.02.01.07
	Takım Çantaları
	1,00

	253.02.03.02.01.99
	Diğer Anahtar Takımları ve Çantaları
	1,00

	253.02.03.02.05.02
	Pafta Takımları
	1,00

	253.02.03.02.06.02
	Tesisatçı Mengeneleri
	1,00

	253.03.04.01.02.01
	Metreler
	2,00

	253.03.04.01.03
	Mesafe ve Yükseklik Ölçme Cihaz ve Aletleri
	1,00

	255.02.01.01.01.01
	Bilgisayar Kasaları
	17,00

	255.02.01.01.01.03
	Ekranlar
	13,00

	255.02.01.01.02
	Dizüstü Bilgisayarlar
	1,00

	255.02.02.01.03
	Lazer Yazıcılar
	9,00

	255.02.03.01.10
	Kyocera Fotokopi Makineleri
	1,00

	255.02.03.01.99
	Diğer Fotokopi Makineleri
	1,00

	255.02.04.01.01
	Sabit Telefonlar
	6,00

	255.02.04.01.02
	Telsiz Telefonlar
	1,00

	255.02.99.01.01.02
	Mekanik Hesap Makineleri
	5,00

	255.02.99.07.01
	Mühürler
	1,00

	255.03.01.01.01.02.01
	Çift Kapılı Ahşap Dosya Dolapları
	34,00

	255.03.01.01.08
	Tezgah Dolapları
	2,00

	255.03.01.01.11
	Kitaplıklar
	4,00

	255.03.01.02.02
	Toplantı Masaları
	2,00

	255.03.01.02.03.03
	Müdür Masası
	23,00

	255.03.01.02.03.04
	Makam Masaları (Daire Başkanı ve Üstü)
	1,00

	255.03.01.03.01.03
	Müdür Koltuğu
	24,00

	255.03.01.03.01.04
	Makam Koltuğu (Daire Başkanı ve Üstü)
	1,00

	255.03.01.03.02
	Misafir Koltukları
	48,00

	255.03.01.07
	Sehpalar
	11,00

	255.03.01.08.01.01
	Ahşap Etajerler
	1,00

	255.03.02.04.02
	Vestiyerler
	1,00

	255.03.02.04.04
	Komidinler
	2,00

	255.07.02.01.05
	Mevzuat Kitapları
	2,00

	255.07.02.01.06
	Diğer Kitaplar
	1,00


4- İnsan Kaynakları
                  4.1- Akademik Personel

	
	Kadroların Doluluk Oranına Göre
	Kadroların İstihdam Şekline Göre

	
	Dolu
	Boş
	Toplam
	Tam Zamanlı
	Yarı Zamanlı

	Profesör
	
	
	
	
	

	Doçent
	
	
	
	
	

	Yrd. Doçent
	
	
	
	
	

	Öğretim Görevlisi
	
	
	
	
	

	Okutman
	
	
	
	
	

	Çevirici
	
	
	
	
	

	Eğitim- Öğretim Planlamacısı
	
	
	
	
	

	Araştırma Görevlisi
	
	
	
	
	

	Uzman
	
	
	
	
	


4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel

	Unvan
	Geldiği Ülke
	Çalıştığı Bölüm

	Profesör
	
	

	Doçent
	
	

	Yrd. Doçent
	
	

	Öğretim Görevlisi
	
	

	Okutman
	
	

	Çevirici
	
	

	Eğitim-Öğretim Planlamacısı
	
	

	Araştırma Görevlisi
	
	

	Uzman
	
	

	Toplam
	
	


4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel

	Unvan
	Bağlı Olduğu Bölüm
	Görevlendirildiği Üniversite

	Profesör
	
	

	Doçent
	
	

	Yrd. Doçent
	
	

	Öğretim Görevlisi
	
	

	Okutman
	
	

	Çevirici
	
	

	Eğitim Öğretim Planlamacısı
	
	

	Araştırma Görevlisi
	
	

	Uzman
	
	

	Toplam
	
	


4.4- Başka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel

	Unvan
	Çalıştığı Bölüm
	Geldiği Üniversite

	Profesör
	
	

	Doçent
	
	

	Yrd. Doçent
	
	

	Öğretim Görevlisi
	
	

	Okutman
	
	

	Çevirici
	
	

	Eğitim Öğretim Planlamacısı
	
	

	Araştırma Görevlisi
	
	

	Uzman
	
	

	Toplam
	
	


4.5- Sözleşmeli Akademik Personel

	Profesör
	

	Doçent
	

	Yrd. Doçent
	

	Öğretim Görevlisi
	

	Uzman
	

	Okutman
	

	Sanatçı Öğrt. Elm.
	

	Sahne Uygulatıcısı
	

	Toplam
	


4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	
	21-25 Yaş
	26-30 Yaş
	31-35 Yaş
	36-40 Yaş
	41-50 Yaş
	51- Üzeri

	Kişi Sayısı
	
	
	
	
	
	

	Yüzde
	
	
	
	
	
	


4.7- İdari Personel 

	İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)

	
	Dolu
	Boş
	Toplam

	Daire Başkanı
	-
	1
	1

	Şube Müdürü
	1
	-
	1

	Mühendis
	7
	2
	9

	Mimar
	2
	1
	3

	Bilgisayar İşletmeni
	1
	-
	1

	Tekniker
	7
	8
	15

	Teknisyen
	6
	4
	10

	Hizmetli
	-
	1
	1

	Toplam
	24
	17
	41



[image: image3.emf]0

1

2

3

4

5

6

7

8

Kadro Sayısı (Kişi)

Daire Başkanı

Şube Müdürü

Mühendis

Mimar Bilgisayar İşletmeni

Tekniker Teknisyen Hizmetli

Kadrolar

Şekil 1:Kadroların Doluluk Oranı

Dolu

Boş


4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu
	İdari Personelin Eğitim Durumu

	
	İlköğretim
	Lise
	Ön Lisans
	Lisans
	Y.L. ve Dokt.

	Kişi Sayısı
	-
	6
	7
	11
	-

	Yüzde
	-
	%25
	%29
	%46
	-



[image: image4.emf]Şekil 2:Personelin Eğitim Durumu

Lise

25%

Ön Lisans

29%

Lisans

46%

Lise

Ön Lisans

Lisans


4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri
	İdari Personelin Hizmet Süresi

	
	1 – 3 Yıl
	4 – 6 Yıl
	7 – 10 Yıl
	11 – 15 Yıl
	16 – 20 Yıl
	21 - Üzeri

	Kişi Sayısı
	17
	1
	-
	-
	3
	3

	Yüzde
	%70
	%4
	-
	-
	%13
	%13



[image: image5.emf]Şekil 3: Personelin Hizmet Süresi

1-3 Yıl

70%

21-Üzeri

13%

16-20 Yıl

13%

4-6 Yıl

4%

1-3 Yıl

4-6 Yıl

16-20 Yıl

21-Üzeri


4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
	İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	
	21-25 Yaş
	26-30 Yaş
	31-35 Yaş
	36-40 Yaş
	41-50 Yaş
	51- Üzeri

	Kişi Sayısı
	4
	9
	4
	1
	4
	2

	Yüzde
	%17
	%37
	%17
	%4
	%17
	%8



[image: image6.emf]Şekil 4:Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

31-35 Yaş

17%

36-40 Yaş

4%

26-30 Yaş

37%

21-25 Yaş

17%

51-Üzeri

8%

41-50 Yaş

17%

21-25 Yaş

26-30 Yaş

31-35 Yaş

36-40 Yaş

41-50 Yaş

51-Üzeri


4.11- İşçiler

	İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)

	
	Dolu
	Boş
	Toplam

	Sürekli İşçiler
	
	
	

	Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)
	
	
	

	Vizesiz işçiler (3 Aylık)
	
	
	

	Toplam
	
	
	


4.12- Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri
	Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi

	
	1 – 3 Yıl
	4 – 6 Yıl
	7 – 10 Yıl
	11 – 15 Yıl
	16 – 20 Yıl
	21 - Üzeri

	Kişi Sayısı
	
	
	
	
	
	

	Yüzde
	
	
	
	
	
	


4.13- Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

	Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

	
	21-25 Yaş
	26-30 Yaş
	31-35 Yaş
	36-40 Yaş
	41-50 Yaş
	51- Üzeri

	Kişi Sayısı
	
	
	
	
	
	

	Yüzde
	
	
	
	
	
	


5- Sunulan Hizmetler



5.1- Eğitim Hizmetleri
5.1.1- Öğrenci Sayıları
	Öğrenci Sayıları

	Birimin Adı
	I. Öğretim
	II. Öğretim
	Toplam
	Genel Toplam

	
	E
	K
	Top.
	E
	K
	Top.
	Kız
	Erkek
	

	Fakülteler
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yüksekokullar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Enstitüler
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Meslek Yüksekokulları
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toplam
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.1.2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları

	Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı

	Birimin Adı
	I. Öğretim
	II. Öğretim
	I. ve II.Öğretim Toplamı(a)
	Yüzde*

	 
	E
	K
	Top.
	E
	K
	Top.
	Sayı
	

	Fakülteler
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yüksekokullar
	
	
	
	
	
	
	
	


*Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı*100)

5.1.3- Öğrenci Kontenjanları

	Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı

	Birimin Adı
	ÖSS

Kontenjanı
	ÖSS sonucu

Yerleşen
	Boş Kalan
	Doluluk Oranı

	Fakülteler
	
	
	
	

	Yüksekokullar
	
	
	
	

	Meslek Yüksekokulları
	
	
	
	

	Toplam
	
	
	
	


5.1.4- Yüksek Lisans ve Doktora Programları

	Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı

	Birimin Adı
	Programı
	Yüksek Lisans Yapan Sayısı
	Doktora Yapan Sayısı
	Toplam

	
	
	Tezli
	Tezsiz
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Toplam
	
	
	
	
	


5.1.5- Yabancı Uyruklu Öğrenciler

	Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri

	
	Bölümü

	
	Kadın
	Erkek
	Toplam

	Fakülteler
	
	
	

	Yüksekokullar
	
	
	

	Enstitüler
	
	
	

	Meslek Yüksekokulları
	
	
	

	Toplam
	
	
	


   

5.2- Sağlık Hizmetleri

	
	YATAK

SAYISI
	HASTA 

SAYISI
	TETKİK SAYISI

	ACİL SERVİS  HİZMETLERİ
	
	
	

	 YOĞUN BAKIM  
	
	
	

	KLİNİK
	
	
	

	AMELİYAT  SAYISI
	
	
	

	POLİKLİNİK  HASTASI SAYISI
	
	
	

	LABORATUAR HİZMETLERİ
	
	
	

	RADYOLOJİ ÜNİTESİ HİZMETLERİ
	
	
	

	NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERİLEN HİZMETLER
	
	
	

	MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI
	
	
	


5.3-İdari Hizmetler

       
   5.3.1 Yapım Şube Müdürlüğü

1. Yatırım işlerinin yaklaşık maliyetlerini hazırlayarak, ihale dosyalarını hazırlamak ve ilgili ihaleleri yürütmek.
2. İhalesi yapılmış bulunan bina ve tesis inşaatlarının yer teslimlerini yapmak, inşaatlarının tekniğine ve projelerine uygun bir şekilde yapılması için kontrolörlüğünü yapmak.
3. Yapım işleriyle ilgili iç ve dış yazışmaları yapmak.
4. Gerekli durumlarda süre uzatım kararlarını hazırlamak.
5. İhale edilen işlerin, ilgili mevzuatlara göre hakedişlerini düzenlemek.
6. Tamamlanan işlerin geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek.
7. Kampus yerleşim planına göre üniversite çevre düzenleme çalışmalarını yapmak.
             5.3.2 Proje ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
1. Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak.
2. Bitmiş binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek.
3. Üniversite bünyesinde ısıtma, soğutma, havalandırma, elektrik ve su tesisatları ile haberleşme gibi altyapı hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak.
4. İhtiyaç ve büyümeye paralel olarak Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını kampus yerleşim planına göre projelendirmek.
5. Üniversite kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek.
6. Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak.
7. Ödemelerle ilgili tahakkuk evraklarını düzenlemek.
8. Resmi kurumlarla ilgili tüm dış yazışmaları yapmak.

9. Tüm kurum içi resmi yazışmaları yapmak ve işlemleri yürütmek.
5.4-Diğer Hizmetler

1. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığıyla koordineli olarak, Üniversitenin yatırım bütçesi dosyasını hazırlamak.

2. Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, YÖK, DPT ve diğer kuruluşlarca istenilen izleme raporları, brifing dosyaları ve özet bilgileri hazırlayarak ilgili birimlere sunmak.
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının yöneticisi olup, Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakülteler, Daire Başkanlıklarında gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik ilkelerine ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla görev kapsamındaki görevleri yerine getirir.
Başkanlığımız; Üniversitemizin sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesinde ihtiyaçlar doğrultusunda mülkiyeti Üniversitemize ait arsa ve araziler ile devlet hazinesine kayıtlı bulunan arsa ve araziler ya da Üniversitemize tahsis yapılan arsa ve araziler üzerinde gerekli olan binaların yapılabilmesi için gerekli her türlü etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerini iç kontrol sistemi ile sağlamaktadır.
D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 

1- Kampüs gelişim planının uygulamaya geçirilmesini müteakip imar planı içersinde bulunmakta olan kamulaştırılacak alanların 2016 yılına kadar kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi. 

a. Yükseköğretim için gerekli olan hizmet binalarının fiziki yapılaşmasının tamamlanması.
b. 2011 yılı ortasına kadar Merkezi Laboratuar Projesinin bitirilerek hizmet binası inşaatının tamamlanması,

c. 2013 yılı sonuna kadar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Hizmet Binası İnşaatının tamamlanması,

d. 2014 yılı sonuna kadar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Hizmet Binası İnşaatının tamamlanması,

e. 2016 yılı sonuna kadar Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Hizmet Binası İnşaatının tamamlanması,

2-    Sportif faaliyetler ile Sosyal faaliyetlerin artmasını ve gelişmesini sağlayacak

a. 2011 yılına kadar 1000 kişilik Kapalı Spor salonu ve açık spor sahalarının bitirilerek tamamlanması,

b. 2011 yılına kadar Yemekhane ve Sosyal tesis kompleksinin bitirilerek hizmete sunulması. 

c. 2012 yılı sonuna kadar Yarı Olimpik yüzme havuzu projesinin tamamlanarak hizmete sunulması. 

3- Çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmalarının tamamlanması

a. 2012 yılı sonuna kadar çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları kapsamında büyük çevre düzenleme projesinin 2. aşamasının bitirilerek hizmete sunulması.

b. 2016 yılı sonuna kadar çevre düzenlemesi ve altyapı çalışmaları kapsamında büyük çevre düzenleme projesinin 3. aşamasının bitirilerek hizmete sunulması. 

4-  Hizmet kalitemizin artırılması için personel yapılandırılmasının sağlanması için,

a. Kaliteli hizmet sunumu için personel sayısının beş yıl boyunca %20 artışının sağlanması,

b. 2012 yılı sonuna kadar kaliteli hizmet sunumu için personelin görev tanımlarının ve iş dağılımlarının belirlenerek personele bildirilmesi. 

c. Personelin teknik bilgilerinin artırılmasına ve güncel mevzuatı takip etmesi için her yıl üretici firmalar ile meslek odaları tarafından organizasyonu yapılan kurs ve seminerlere katılmalarının sağlanması.  
B. Temel Politikalar ve Öncelikler 

         Temel Politikalar

· Kaliteden ödün vermemek.

· İşbirliği içinde çalışmak.
· Açık ve Şeffaf olmak.
· Bilim ışığında ve bilime dayalı çalışmak ve yeniliğe her daim açık olmak.
· Kendimizi sürekli bir şekilde yenileme.
· Birimsel mükemmellik ve sürekli gelişme. 
· Yapısal güvenlik.
· İnsan ve Çevreye duyarlılık.
                Öncelikler
· Plan, program ve bütçeye bağlı çalışarak kaynakları etkin kullanmak ve hedefleri tutturmak,
· Mekânları kullananların memnuniyetini esas alarak güvenli ve rahat kullanıma sahip yapılar ile tesisler yapmak,
· Bina ve çevre düzenleme projelerini yaparken bedensel özürlülerin de dikkate alınarak projelendirmek,
· Rasyonel kriterleri göz önünde bulundurarak yönetim ve karar sürecinde dikkat etmek,
· Faaliyetlerini çevreye ve insana duyarlı yürütmek,
· Mühendislik ilkelerine ve eğitime önem vermek,
· AR – GE çalışmalarına önem vererek teknolojik gelişmeleri takip etmek ve gerisinde kalmamak,
· Personelin çalışma koşullarını ve sosyal yaşam standartlarını iyileştirmek,
· Önleyici bakımı ön planda tutmak. 
C. Diğer Hususlar


III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları 

1.1-Bütçe Giderleri
	 BÜTÇE GİDERLERİ
	2011
BÜTÇE

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

(TL)
	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

(TL)
	GERÇEKLEŞME ORANI

(%)

	01 - PERSONEL GİDERLERİ
	640.950,00
	640.932,83
	%99,9

	02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
	95.600,00
	95.106,45
	%99,4

	03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
	175.000,00
	149.680,69
	%85,5

	05 - CARİ TRANSFERLER 
	
	
	

	06 - SERMAYE GİDERLERİ
	16.824.964,00
	13.526.474,31
	%85,0

	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
	16.824.964,00
	14.412.194,28
	%85,7


1.2-Bütçe Gelirleri

	BÜTÇE GELİRLERİ
	2011
BÜTÇE

TAHMİNİ

(TL)
	2011 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

(TL)
	GERÇEKLEŞME ORANI

(%)

	02 – VERGİ DIŞI GELİRLER
	
	
	

	03 – SERMAYE GELİRLERİ
	
	
	

	04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
	
	
	

	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
	
	
	


2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3- Mali Denetim Sonuçları 

4- Diğer Hususlar 

            (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.)

B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 

2011 yılıında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız denetimi altında yürütülen işler;

1- 2010H050140 PROJE NOLU AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ
Proje Kimlik Bilgileri;

· Proje No: 2010H050140

· Proje Adı: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

· Sektör/Alt Sektörü: Eğitim/Beden Eğitimi ve Spor

      Proje Parametreleri;

· Başlama-Bitiş Tarihi: 2010-2013

· Karakteristiği: 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonu, Sentetik Çim Yüzeyli futbol Sahası, Basketbol, Voleybol, Tenis Sahaları ve Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

 2010 yılı yatırımındaki karakteristiği 1000 kişilik kapalı spor salonu, çim yüzeyli futbol sahası, voleybol sahası, basketbol sahası ve tenis sahası iken 2011 yılı yatırımında bu karakteristiğe yarı olimpik kapalı yüzme havuzu da eklenmiştir. 1000 Kişilik kapalı spor salonu, çim yüzeyli futbol sahası, basketbol, voleybol ve tenis sahaları 2010 yılında ihale edilerek yapımına başlanmış ve 2011 yılında tamamlanmıştır. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ise 2011 yılında ihale edilmiş olup yapımı devam etmektedir. 

1000 Kişilik Kapalı Spor Salonu, Çim Yüzeyli Futbol Sahası ile Voleybol, Basketbol ve Tenis Sahaları;
· İhale Tarihi: 23.03.2010

· İhale Bedeli:2.769.766,06TL

· Yer Teslim Tarihi:07.05.2010

· Süre Uzatımı ve Cezalı Çalışma Dahil İş Bitim Tarihi: 11.08.2011

· Toplam Sözleşme Bedeli: 2.802.106,15TL
· Müteahhide 2010 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 1.725.566,56TL (Fiyat farkı ve KDV dahil)

· Müteahhide 2011 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 1.749.153,39TL (Fiyat farkı ve KDV dahil)
· Müteahhide Ödenen Toplam Bedel: 3.474.719,93TL (Fiyat farkı ve KDV dahil)

· Nakdi Gerçekleşme: %101,1676

· Fiziki Gerçekleşme: %100

2010 yılı yatırım programında bulunan 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonu, toplam 3446 metrekare alandan oluşmaktadır. 2010 yılında ihalesi yapılarak 2011 yılı ağustos ayında tamamlanmış olup, bina içinde soyunma odaları (4 adet), hakem odaları (2 adet), sağlık odası ve sağlık malzeme deposu, antrenman salonu (2 adet) ve sauna yer almaktadır.    
[image: image21.jpg]


[image: image22.jpg]ISLILD
ANEORRY

INVId LV NINGZ v
I I
0 | I
I I
B == B B 5= | =0 = | o =0 t ] i
L8 &%
&% &
& &
——r——1 —
unuesy| / I
T -
pa—— |
g |
|
\ } . ) a . Ei il |
{ ™ é r / Y I
- = y | = ‘ J ) - ' = - = = == = |
— (REREEE RN
FIErL T ,
; B HHE =
{
 F— R
: 0 O O O |
J = ;_H. ﬁ ] % e 4 R 7 P = T lui — IFL‘ﬁJ
e HEE e B B 2
| sk —sl =y = ) i I
r o gV e el W 96
e (MASTIR [ "qO A IoUR R ] WITRY K
e ruoAstpo 1 y[q)zndo | yes
(PLDLTS) PmATY DPZ I . Jenueg
oyepLSu[) DR (2[00 R
OO Y[ H) ZBW[T L 19BL] nsodo(q “Z[ [N TTUIse
————m
| | B = B — ,, —H == | = |




         [image: image7.jpg]



        Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

        [image: image8.jpg]



       1000 Kişilik Kapalı Spor Salonu (Basketbol, Voleybol ve Hentbol Kullanım Amaçlı)
        [image: image9.jpg]oooo«.
R IR

L AT

R S

«Nu oﬂono& 5 ooooocu-uuu st

SRR

5

o
: wﬁﬂ%ﬂﬁ.ﬁﬂw&rﬁﬂh sy
e £ ®

X s
4

S
o

A

2 %&%&

S ey
Y
.

—— L0 Q’MOM“.Q‘O e“g‘. 0400‘00”0
el 8%, O o s /
08 0°0.8 Sover ey 2207000000 1Ol )
REI St SHRGNY SIS 8
0! P
A X
R
Shetetoley’

S A
G007 ST S

020
LaLOCX ..4 - R
SOOI SR
B R -
.
g
g Rl w?&&ds.<
s,
oy, ¥
Y AAN NS





       Tenis Sahası (Akrilik Kaplama, 730,00m2 )
         [image: image10.jpg]



         Basketbol Sahası (Akrilik Kaplama, 590,00m2 )
        [image: image11.jpg]



        Voleybol Sahası (Akrilik Kaplama, 330,00m2 )
        [image: image12.jpg]



        Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası (Saha İç Ölçüleri 90*60 metre)
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu;

· İhale Tarihi: 20.05.2011

· İhale Bedeli: 2.607.800,00TL
· Yer Teslim Tarihi: 05.07.2011

· Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 25.12.2012

· 2011 Yılında Düzenlenen Son Ara Hakedişe Göre Müteahhide Ödenen Toplam Hakediş Bedeli: 178.360,77TL (Fiyat Farkı ve KDV hariç)

· 2011 Yılında Düzenlenen Son Ara Hakedişe Göre Müteahhide Ödenen Toplam Hakediş Bedeli: 210.763,00TL (Fiyat Farkı ve KDV dahil)
· Nakdi Gerçekleşme: %3,84

· Fiziki Gerçekleşme: %6,84

· Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar: Kazı çalışmaları sırasında İdareden kaynaklanan hafriyat döküm yeri sıkıntısından dolayı inşaat 2011 yılı ödeneğinin çok gerisinde kalmıştır.

         [image: image13.jpg]



         Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı

2011 yılı karakteristiğine eklenen Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu,  ~4.600,00 metrekare alandan oluşmaktadır. 2011 yılı mayıs ayında ihalesi yapılan işin 2012 yılı aralık ayında bitmesi beklenmekte olup, bina içinde tribün (265 kişilik), yüzme havuzu (6 parkurlu, 400 m2 ), çalışma havuzu (100 m2 ), jimnastik salonu (95,00 m2 ), sauna (2 adet), soyunma odası (2 adet), sınıf (1 adet), öğretim elemanı ve idari birim odaları (26 adet) ve kafeterya (1 adet) yer almaktadır.
2- 2010K120940 MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUARI
Proje Kimlik Bilgileri;

· Proje No: 2010K120940
· Proje Adı: Merkezi Araştırma Laboratuvarı
· Sektör/Alt Sektörü: DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma
      Proje Parametreleri;

· Başlama-Bitiş Tarihi: 2010-2012
· Karakteristiği: İleri Araştırma, Mak.-Teçh.-Don. İnşaat (1683m2)
Sözleşme Bilgileri

· İhale Tarihi: 17.08.2010

· İhale Bedeli:1.618.000,00TL
· Yer Teslim Tarihi: 11.10.2010

· Süre Uzatımı Dahil İş Bitim Tarihi: 28.11.2011
· 2011 Yılında Düzenlenen Son Ara Hakedişe Göre Müteahhide Ödenen Toplam Hakediş Bedeli: 1.496.917,71TL (Fiyat Farkı ve KDV hariç)

· 2011 Yılında Düzenlenen Son Ara Hakedişe Göre Müteahhide Ödenen Toplam Hakediş Bedeli: 1.766.362,90TL (Fiyat Farkı ve KDV dahil)
· Nakdi Gerçekleşme: %92,52 (Son hakedişte ödenen bedele göre)
· Fiziki Gerçekleşme: %100
2010 yılı yatırım programında bulunan Merkezi Araştırma Laboratuarı Binası, toplam 1683 metrekare alan ve 3 bloktan oluşmaktadır. 2010 yılında ihalesi yapılarak 2011 yılı kasım ayında tamamlanmış olup, bina içinde öğretim elemanı ve idari birim odaları (14 adet), eğitim, araştırma laboratuarları (15 adet) ve toplantı salonu yer almaktadır.      

         [image: image14.jpg]- T R ’]ﬁ“ = . s e

i . 2,
A N 5 3
. M =




         Merkezi Araştırma Laboratuarı

3- 2009H031170 KAMPÜS ALTYAPISI
Proje Kimlik Bilgileri;

· Proje No: 2009H031170

· Proje Adı: Kampüs Altyapısı

· Sektör/Alt Sektörü: Eğitim-Yüksek Öğretim

      Proje Parametreleri;

· Başlama-Bitiş Tarihi: 2009-2014

· Karakteristiği: Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Isı Merkezi, Arıtma, Trafo, Tlf.

 Yatırım Projesinde 2009-2014 yıllarında gözüken Kampus altyapısı projesi kapsamında 1. Etap Çevre Düzenleme, Yol ve Altyapı Yapım İşinin ihalesi 2009 yılında yapılarak 2010 yılında tamamlanmıştır. Üniversitede yeni bölümlerin açılmasıyla ihtiyaç duyulan binaların inşaatları Kampüs alanının üst kısımlarına doğru yapıldığından buralara yapılan ve yapılacak binalar için de çevre düzenleme ve altyapı ihtiyacı doğmuş ve 2011 yılında 2. Etap Çevre Düzenleme ve Altyapı Yapım İşinin ihalesi yapılmıştır. 
Ayrıca Gümüşhane iline doğalgazın gelmesinden dolayı kampüsteki binaları doğalgaza dönüştürmek için yine bu proje kapsamında Doğalgaz Dönüşümü İşi ve kampus arazisi zemin iyileştirmeleri için iş makinası kiralama işi yapılmıştır. 
İkinci Etap Çevre Düzenleme ve Altyapı;

· İhale Tarihi: 06.06.2011
· İhale Bedeli: 6.520.061,00TL
· Yer Teslim Tarihi: 28.06.2010

· Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 27.06.2012

· 2011 Yılında Düzenlenen Son Ara Hakedişe Göre Müteahhide Ödenen Toplam Hakediş Bedeli: 2.609.150,65TL (Fiyat Farkı ve KDV hariç)

· 2011 Yılında Düzenlenen Son Ara Hakedişe Göre Müteahhide Ödenen Toplam Hakediş Bedeli: 3.205.252,38TL (Fiyat Farkı ve KDV dahil)
· Nakdi Gerçekleşme: %40,00
· Fiziki Gerçekleşme: %50,00
Doğalgaz Dönüşümü;

· İhale Tarihi: 05.10.2011
· İhale Bedeli: 591.829,65TL
· Yer Teslim Tarihi: 19.10.2011
· İş Bitim Tarihi: 23.12.2011
· 2011 Yılında Düzenlenen Son Ara Hakedişe Göre Müteahhide Ödenen Toplam Hakediş Bedeli: 528.746,48TL(Fiyat Farkı ve KDV hariç)

· 2011 Yılında Düzenlenen Son Ara Hakedişe Göre Müteahhide Ödenen Toplam Hakediş Bedeli: 632.598,06TL (Fiyat Farkı ve KDV dahil)
· Nakdi Gerçekleşme: 89,34% (Müteahhide ödenen son hakedişteki bedele göre)

· Fiziki Gerçekleşme: %100,00
İş Makinası Kiralama;

· İhale Tarihi: 16.05.2011
· İhale Bedeli: 120.780,00TL
· Yer Teslim Tarihi: 10.06.2011
· İş Bitim Tarihi: 25.07.2011
· 2011 Yılında Düzenlenen Son Ara Hakedişe Göre Müteahhide Ödenen Toplam Hakediş Bedeli: 138.465,00TL(Fiyat Farkı ve KDV hariç)

· 2011 Yılında Düzenlenen Son Ara Hakedişe Göre Müteahhide Ödenen Toplam Hakediş Bedeli: 163.388,70TL (Fiyat Farkı ve KDV dahil)
· Nakdi Gerçekleşme: %114,64
Fiziki Gerçekleşme: %100,00

4- 2009H031180 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER
Proje Kimlik Bilgileri;

· Proje No: 2009H031180

· Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

· Sektör/Alt Sektörü: Eğitim-Yüksek Öğretim

      Proje Parametreleri;

· Başlama-Bitiş Tarihi: 2009-2014

· Karakteristiği: Merkezi Yemekhane Kafeterya (7.500,00 m2), İİBF-İletişim Fakültesi (23.164,00m2), BESYO (7.650,00m2)
Yemekhane ve Hizmet Tesisi;
· İhale Tarihi: 20.04.2010
· İhale Bedeli: 4.140.000,00TL
· Yer Teslim Tarihi: 28.05.2010
· Süre Uzatımı Dahil İş Bitim Tarihi: 22.07.2011
· Toplam Sözleşme Bedeli: 4.469.662,64TL
· Müteahhide 2010 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 2.142.288,99TL (Fiyat farkı ve KDV dahil)

· Müteahhide 2011 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 3.407.671,88TL (Fiyat farkı ve KDV dahil)
· Müteahhide Ödenen Toplam Bedel: 5.549.960,88TL (Fiyat farkı ve KDV dahil)

· Nakdi Gerçekleşme: %107,96    
· Fiziki Gerçekleşeme: %100,00  
[image: image15.jpg]



          Yemekhane ve Sosyal Tesis

2010 yılı yatırım programında bulunan Yemekhane ve Hizmet Tesisi, toplam 7400 metrekare alandan oluşmaktadır. 2010 yılında ihalesi yapılarak 2011 yılı temmuz ayında tamamlanmış olup, bina içinde öğrenci yemekhanesi (2 adet, 560 kişilik), personel yemekhanesi (1 adet, 280 kişilik), ticari alanlar (5 adet), kafeterya (2 adet), oyun salonu (2 adet), misafirhane (32 oda, toplamda 68 kişilik) ve ofisler (3 adet) yer almaktadır.    
İİBF-İletişim Fakültesi;
· İhale Tarihi: 09.05.2011

· İhale Bedeli: 14.281.000,00TL

· Yer Teslim Tarihi: 16.06.2011

· İş Bitim Tarihi: 15.06.2014

· Müteahhide 2011 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 3.993.076.09TL (Fiyat farkı ve KDV hariç)
· Müteahhide Ödenen Toplam Bedel: 4.820.255,29TL (Fiyat farkı ve KDV dahil)

· Nakdi Gerçekleşme: %27,96 -Fiziki Gerçekleşme: %35,00
         [image: image16.jpg]



         İİBF-İletişim Fakültesi İnşaatı

         [image: image17.jpg].

LT

D\:Lj[j;:

e
e T
| “\ “\ \‘ | “ |

e e





         İİBF-İletişim Fakültesi Üç Boyutlu Görünümü

2011 yılı yatırım programında bulunan İİBF-İletişim Fakültesi, toplam 23.300,00 metrekare alan ve 5 bloktan oluşmaktadır. 2011 yılı mayıs ayında ihalesi yapılan işin 2014 yılı haziran ayında bitmesi beklenmekte olup, bina içinde laboratuar (5 adet), sınıf (6 adet 100 kişilik, 16 adet 80 kişilik, 2 adet 76 kişilik, 4 adet 60 kişilik ve 20 adet 30 kişilik olmak üzere toplam 48 adet, ), amfi (2 adet,200’er kişilik), kütüphane (2 adet, 215’er m2), toplantı salonu (8 adet), öğretim elemanı ve idari birim odaları (172 adet), kantin (2 adet, 196’şar m2) ve çay ocağı (8 adet) yer almaktadır.    

BESYO;
· İhale Tarihi: 14.06.2011

· İhale Bedeli: 4.630.000,00TL

· Yer Teslim Tarihi: 11.07.2011

· İş Bitim Tarihi: 09.07.2013
· Müteahhide 2011 Yılında Ödenen Toplam Bedel: 767.726,37TL (Fiyat farkı ve KDV hariç)
· Müteahhide Ödenen Toplam Bedel: 942.629,03TL (Fiyat farkı ve KDV dahil)

· Nakdi Gerçekleşme: % 16,58    Fiziki Gerçekleşme: %20
[image: image18.jpg]e 1
b ‘,n : . \\uu \ |
i “,w i =‘ l‘ E //‘ =

i




        BESYO Binası İnşaatı

[image: image19.jpg]



BESYO Binası Üç Boyutlu Görünümü

2011 yılı yatırım programında bulunan BESYO, toplam 7.856,00 metrekare alandan oluşmaktadır. 2011 yılı haziran ayında ihalesi yapılan işin 2013 yılı temmuz ayında bitmesi beklenmekte olup, bina içinde laboratuar (1 adet), sınıf (14 adet, ), amfi (1 adet,200 kişilik), kütüphane (1 adet), toplantı salonu (3 adet), öğretim elemanı ve idari birim odaları (60 adet), kantin (1 adet, 130 m2 ) ve jimnastik salonu (1 adet, 345 m2 ) yer almaktadır.  
5- BÜYÜK ONARIM
Rektörlük Büyük Onarım ;

· İhale Tarihi: 15.07.2011
· İhale Bedeli: 243.000,00TL
· Yer Teslim Tarihi: 09.08.2011
· İş Bitim Tarihi: 22.09.2011
· 2011 Yılında Düzenlenen Son Ara Hakedişe Göre Müteahhide Ödenen Toplam Hakediş Bedeli: 265.069,95TL(Fiyat Farkı ve KDV hariç)

· 2011 Yılında Düzenlenen Son Ara Hakedişe Göre Müteahhide Ödenen Toplam Hakediş Bedeli: 312.782,54TL (Fiyat Farkı ve KDV dahil)
· Nakdi Gerçekleşme: %109,08
Fiziki Gerçekleşme: %100,00

2011 yılı yatırım programı kapsamında büyük onarım olarak 2011 yılı temmuz ayında ihalesi yapılan iş 2011 yılı eylül ayında tamamlanmıştır. Söz konusu iş kapsamında Rektörlük binasının çatısı komple yenilenmiş, rektörlük girişine markiz yapılmış, bina içindeki wcler komple sökülerek bu mahallerin tesisatı, bölmeleri ve yalıtımları sıfırdan yapılmıştır. Ayrıca Rektörlük binası, Sağlık Yüksek Okulu ve Meslek Yüksek Okulunun da dış cepheleri komple boyatılmıştır. 
1.1. Faaliyet Bilgileri

	FAALİYET TÜRÜ
	SAYISI

	Sempozyum ve Kongre
	

	Konferans
	

	Panel
	

	Seminer
	

	Açık Oturum
	

	Söyleşi
	

	Tiyatro 
	

	Konser
	

	Sergi
	

	Turnuva
	

	Teknik Gezi
	

	Eğitim Semineri
	

	
	


1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri

İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar 
	YAYIN TÜRÜ
	SAYISI

	Uluslar arası Makale
	

	Ulusal Makale
	

	Uluslar arası Bildiri
	

	Ulusal Bildiri
	

	Kitap
	


1.3. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar

	ÜNİVERSİTE ADI
	ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


1.4. Proje Bilgileri 

	Bilimsel Araştırma Proje Sayısı

	PROJELER
	2006

	
	Önceki Yıldan

Devreden
Proje
	Yıl İçinde Eklenen Proje
	Toplam
	Yıl İçinde Tamamlanan Proje
	Toplam Ödenek

YTL

	DPT
	 
	 
	 
	 
	 

	TÜBİTAK
	 
	 
	 
	 
	 

	A.B.
	 
	 
	 
	 
	 

	BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
	 
	 
	 
	 
	 

	DİĞER
	 
	 
	 
	 
	 

	TOPLAM
	 
	 
	 
	 
	 


2- Performans Sonuçları Tablosu


“Performans bilgileri


GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.”


Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 


“Performans bilgileri


GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.”


Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 


“Performans bilgileri


GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.”


Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.

5-Diğer Hususlar 


“Performans bilgileri


GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.” 
Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.


IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A- Üstünlükler 

· Personelin genç, dinamik, yeniliğe, paylaşıma, katılıma ve takım çalışmasına açık ve gayretli olması.
· İş birliğine açık, şeffaf ve hesap verebilir bir birim olması.

B- Zayıflıklar

· Teknik personel sayısının yetersiz oluşu.
· Başkanlığımızda çalışan personelin iş tecrübesi ve mevzuat eksikliği.
C- Değerlendirme

Organizasyon yapılanmasında belirtilen şube müdürlükleri personel yetersizliğinden dolayı tamamlanamamıştır. 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Teknik personel sayısının yetersiz oluşundan dolayı bir kontrol mühendisi aynı anda birkaç iş için proje, yaklaşık maliyet, ihale, kontrollük, hakediş düzenleme, geçici ve kesin kabul, bakım-onarım vb. işlerle görevlendirilmesi gerekmektedir. Başkanlığımızın iş yükü de (biten inşaatlar, devam etmekte olanlar ve yeni başlayacak inşaatlar) fazla olduğundan teknik personeller bir işte tam olarak yoğunlaşamamakta olup bu da o işlerden beklenen verimin düşük olmasına neden olmaktadır.

Ayrıca Üniversitemiz hızla büyüyen bir Üniversite olduğundan ısıtma, soğutma, havalandırma, su tesisatları ile elektrik ve haberleşme gibi altyapı hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak, bu hizmetler için gerekli periyodik bakım hizmetlerini yapmak/yaptırmak ve gerektiğinde de onarım hizmetlerinin yapılabilmesi için mevcut bakım-onarım kadrosuna teknisyen takviyesi yapılması gerekmektedir.

Başkanlığımız personellerinin eğitimli işinin uzmanı ve yeterli sayıda olması üstlendiği misyondan dolayı büyük önem arz ettiğinden personelin iş tecrübesi ve mevzuat eksikliğini giderici hizmet içi eğitim, seminer, fuar vb. aktivitelere gönderilmesi ve personel sayısının artırılarak organizasyon yapılanmasının tamamlanmasıyla daha büyük işleri başaracağız inancındayız.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 
                                                                                                             İbrahim ARAZ







        Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V.

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI





İbrahim ARAZ


Daire Başkan V.





YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ





Elif AYDIN


Şube Müdür V.





İNŞAAT 


Elif AYDIN (İnşaat Mühendisi)


Zekariya ATAŞ (İnşaat Mühendisi)


C.Volkan GENÇOSMANOĞLU (İnşaat Mühendisi)


Özlem YÜKÜNÇ (Mimar)


Ahmet K. GAYRETLİ (Mimar)





PROJE ve İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


Elif AYDIN


Şube Müdür V.











MAKİNA 


Sıddık GÖKDEMİR (Makina Mühendisi)


Olcay DEMİR (Makina Mühendisi)








ELEKTRİK 


Gürhan ŞAHİN (Elektrik  Mühendisi)


İbrahim ÖZÜİŞÇİ (End. Elk. Teknikeri)





HARİTA


Gökhan GÜNEŞ (Harita  Mühendisi)








İNŞAAT


Elif AYDIN (İnşaat Mühendisi)


Zekariya ATAŞ (İnşaat Mühendisi)


C.Volkan GENÇOSMANOĞLU (İnşaat Mühendisi)


Özlem YÜKÜNÇ (Mimar)


Ahmet K. GAYRETLİ (Mimar)








HARİTA


Gökhan GÜNEŞ (Harita  Mühendisi)








ELEKTRİK


Gürhan ŞAHİN (Elektrik  Mühendisi)


İbrahim ÖZÜİŞÇİ (End. Elk. Teknikeri)








MAKİNA


Sıddık GÖKDEMİR (Makina Mühendisi)


Olcay DEMİR (Makina Mühendisi)








İHALE


Murat ÖZKURT (İnşaat Teknikeri)


Tarık ATEŞ (Makina Teknikeri)


Kerra ÖNER (Kimya Teknikeri) *








İDARİ İŞLER


Nedim GÖRELE (Bilgisayar İşletmeni)


Aynur GÜNAYDIN (Blg. İşletmeni)**


Cebrail DEMİRCİ (Bilgisayar Teknisyeni)








BAKIM ONARIM


Hacı YILMAZ (Elektrik Teknikeri)


Celal BALKİ (İnşaat Teknikeri)


Turan ÖZDEMİR (Mobilya Teknikeri) *


Recep AYDOĞDU (İnşaat Teknisyeni) * 


Mustafa GÜLER (Elektrik Teknisyeni) *


M. Zeki AKYÜREK(Sıh.Tes.Teknis.)


Onur SAKA (Makina Teknisyeni) *


Yılmaz KAYA (Sıh.Tes.Teknisyeni) *


 Sait TOPUZ(Elektrik Teknisyeni) **


Saim PALANCI(Mob. Teknisyeni) **








Basketbol Sahası





Voleybol Sahası





BESYO





1000 Kişilik Kapalı Spor Salonu





Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası








1
I

_1390996947

_1390997206

_1390996955

_1390744182

