	[image: image19.jpg]



	YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI



[image: image21.png]INVId LV '€

weyseq dxre( ([zuig





GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
2017 YILI FAALİYET RAPORU


Ocak 2018

I
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
3
3I- GENEL BİLGİLER


4A. Misyon ve Vizyon


B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
5
6C. İdareye İlişkin Bilgiler


61- Fiziksel Yapı


122- Örgüt Yapısı


123- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar


154- İnsan Kaynakları


185- Sunulan Hizmetler


216- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi


22D- Diğer Hususlar


22II- AMAÇ ve HEDEFLER


22A.
İdarenin Amaç ve Hedefleri


23B.
Temel Politikalar ve Öncelikler


23C.
Diğer Hususlar


24III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER


24A-
Mali Bilgiler


241-
Bütçe Uygulama Sonuçları


242-
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar


243-
Mali Denetim Sonuçları


244-
Diğer Hususlar


25B-
Performans Bilgileri


251-
Faaliyet ve Proje Bilgileri


25I.2009H031170 KAMPÜS ALTYAPISI


25i.
4.Etap Çevre Düzenleme Yol ve Altyapı Yapım İşi


      ii       G.Ü. Sosyal Tesis Binası Zemin Kat Cafe ve Dış Mahal Doğalgaz Tesisatı Yapım İşi……..............................27
      iii.
5.Etap Çevre Düzenleme Altyapı ve Yol Yapım İşi……………………. …………………...............................27
28II. 2009H031180 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER


28i.
Edebiyat-İlahiyat Fakülte Binası Yapım İşi


ii.
Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binası Yapım İşi...........................................................................31
iii.     Kelkit Sağlık Hizmetleri M.Y.O Binası Yapım İşi.......................................................................................32
      iv.   Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Fakültesi  Binası Yapım İşi...................................................................................33
34III. 2017H030940 MUHTELİF İŞLER 
...

34i.
Gümüşhane Üniversitesi Çeşitli Birimlerin Büyük Onarım İşi
.

ii.       Gümüşhane Üniversitesi Köse Meslek Yüksekokulu Bakım Onarımı Yapım İşi……………………………....34
    IV. 2016H051050 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ……………………………………………………………...36
i. Gümüşhane Üniversitesi Soyunma Odaları ve Duşakabin Yapım İşi……  ……………………………………36
36V . 2017H030910 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ


i.
Gümüşhane Üniversitesi Soyunma Odaları ve Duşakabin Projelerinin Hazırlattırılması İşi  ……………...….37
            1. Faaliyet Bilgileri………………………………………………………………………………………………..38
2- Performans Sonuçları Tablosu
39
3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
39
4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
39
5-Diğer Hususlar
39
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
39
A-
Üstünlükler
39
B-
Zayıflıklar
39
C-
Değerlendirme
40
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
40
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
41
HARCAMA YETKİLİLİĞİ VE VEKALAT…………………………………………………………………………41


                                                                                                                              II
SUNUŞ 
Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanunun 51. maddesi ile 22.05.2008 tarih ve 5765 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca kurulmuş ve bu konudaki karar, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine istinaden “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun hükmünde kararname” uyarınca Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız kurulmuştur. 
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi uyarınca hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızca 2016 yılında yürüttüğümüz çalışmalara ait 2017 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu kamuoyuna sunulmaktadır. 
                                                                                                            İbrahim ARAZ







       Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V.
I- GENEL BİLGİLER

Üniversitemiz, 2547 Sayılı Kanunun 51. ve 5765 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca kurulmuş ve bu konudaki karar, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

A. Misyon ve Vizyon

   Misyon

Üniversitemizin temel politikası, ilkeleri, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda ekonomik ve finansal kaynaklarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurumsal işleyiş için gerekli her türlü yapım, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme hizmeti vermek suretiyle gerekli olan fiziki mekânı tesis etmektir.

  Vizyon

Üniversitemizin üretkenliğinin ve topluma sunduğu hizmetlerin arttırılmasını sağlayacak her türlü teknik desteği sağlayabilmek amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde teknolojik gelişmeleri takip eden, çağdaş bir yapılaşma anlayışıyla ülkemizdeki iyi uygulama örneklerini takip ederek tüm birimlerimizin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, konforu, estetiği ve fiziki donanımı bilimsel doğrularla birlikte sunan ve üniversitemizi geleceğe hazırlayan bir Daire Başkanlığı olmak.
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. maddesine istinaden “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca kurulan Daire Başkanlığımızın görev ve sorumlulukları şunlardır.
İdari Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Yetkiler
1. Başkanlığına ilişkin görevlerin, Rektörlükçe uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbir alma, uygulama yetkisi,

2.  Başkanlığa bağlı personele yarım güne kadar mazeret izni verme, yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme, takdirname, ödül, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Genel Sekretere önerilerde bulunma yetkisi,

3.  Sicil amiri olarak personeline disiplin yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezalarını önerme yetkisi.

Görevler
1. Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak.
2. Yatırım işlerinin ihale dosyalarını hazırlamak ve ilgili ihaleleri yürütmek. 

3. İhale edilen işlerin, teknik kontrolörlüğünü yaparak hakedişlerini düzenlemek, biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek.
4. Bitmiş binaların bakım ve onarım işlerini yürütmek.
5. Üniversite çevre düzenleme çalışmalarını projelendirerek kampüs yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak.
6. Üniversite kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek 

7. Üniversitenin telefon santralinin ve telefon tesisatlarının bakım, onarım ve işletmesini yapmak.
8. Üniversitenin elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak,

9. Çevre düzenleme, ağaçlandırma, çim ekme işleri, yeşil alanların sulama ve bakım işlerini yürütmek.
10. Kalorifer kazan dairesi, asansör bakım ve onarımı ile jeneratör bakım ve onarımı gibi işleri yürütmek.
11. İnşaatları kontrol etmek standartlara uygun olarak teslim almak.

12. İstatistikî bilgilerin takibini, düzenlenmesini ve ilgili yerlere ulaştırılmasını sağlamak.
Sorumluluk

     Üniversite mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen görevlerin Anayasa, kanun, karar ve yürürlükte olan yönetmelik ile mevzuatlara uygun olarak yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında kullanılmasından Genel Sekretere karşı sorumludur.

Mali Yetki Görev ve Sorumluluklar

1. Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak. 

2. Üniversitenin yatırım bütçesini hazırlamak.

3. Yıllık ve aylık ödenekler doğrultusunda iş programlarını hazırlayarak  gerçekleşmesini sağlamak, hakedişleri hazırlamak ve hakediş incelemesini yapmak. 

4. Geçici ve kesin kabul sonrası kesin hesapları yapmak. 

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı
    1.1- Eğitim Alanları Derslikler
	Eğitim Alanı
	Kapasitesi

0–50
	Kapasitesi

51–75
	Kapasitesi

76–100
	Kapasitesi

101–150
	Kapasitesi

151–250
	Kapasitesi

251–Üzeri

	Amfi
	
	
	
	
	
	

	Sınıf
	
	
	
	
	
	

	Bilgisayar Lab.
	
	
	
	
	
	

	Diğer Lab.
	
	
	
	
	
	

	Toplam
	
	
	
	
	
	


   1.2- Sosyal Alanlar


1.2.1.Kantinler ve Kafeteryalar



Kantin Sayısı: … Adet



Kantin Alanı: … m2



Kafeterya Sayısı: … Adet



Kafeterya Alanı: … m2

1.2.2.Yemekhaneler



Öğrenci yemekhane Sayısı: … Adet



Öğrenci yemekhane Alanı: … m2



Öğrenci yemekhane Kapasitesi: … Kişi



Personel yemekhane Sayısı: … Adet



Personel yemekhane Alanı: … m2



Personel yemekhane Kapasitesi: … Kişi


1.2.3.Misafirhaneler



Misafirhane Sayısı: … Adet



Misafirhane Kapasitesi: … Kişi


1.2.4.Öğrenci Yurtları 

	

	Yatak Sayısı

1
	Yatak Sayısı

2
	Yatak Sayısı

3 – 4
	Yatak Sayısı

5 - Üzeri

	Oda Sayısı
	
	
	
	

	Alanı m2
	
	
	
	



1.2.5.Lojmanlar



Lojman Sayısı: … Adet



Lojman Bürüt Alanı: … m2



Dolu Lojman Sayısı: … Adet



Boş Lojman Sayısı: … Adet


1.2.6.Spor Tesisleri



Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: … Adet



Kapalı Spor Tesisleri Alanı: … m2



Açık Spor Tesisleri Sayısı: … Adet



Açık Spor Tesisleri Alanı: … m2

1.2.7.Toplantı – Konferans Salonları

	
	Kapasitesi

0–50
	Kapasitesi

51–75
	Kapasitesi

76–100
	Kapasitesi

101–150
	Kapasitesi

151–250
	Kapasitesi

251–Üzeri

	Toplantı 
Salonu
	
	
	
	
	
	

	Konferans Salonu
	
	
	
	
	
	

	Toplam
	
	
	
	
	
	



1.2.8.Sinema Salonu



Sinema Salonu Sayısı: … Adet



Sinema Salonu Alanı: … m2



Sinema Salonu Kapasitesi: … Kişi

 
1.2.9.Eğitim ve Dinlenme Tesisleri



Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: … Adet



Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: … Kişi


1.2.10.Öğrenci Kulüpleri



Öğrenci Kulüpleri Sayısı: … Adet





Öğrenci Kulüpleri Alanı: … m2


1.2.11.Mezun Öğrenciler Derneği



Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: … Adet





Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: … m2

1.2.12.Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları



Anaokulu Sayısı: … Adet





Anaokulu Alanı: … m2





Anaokulu Kapasitesi: … Kişi



İlköğretim okulu Sayısı: … Adet





İlköğretim okulu Alanı: … m2





İlköğretim okulu Kapasitesi: … Kişi
1.3- Hizmet Alanları


1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları

	
	Sayısı

(Adet)
	Alanı

(m2)
	Kullanan Sayısı (Kişi)

	Çalışma Odası      
	
	
	

	Toplam
	
	
	


1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız Rektörlük Örgütü Hizmet Binasının 3. Katında 1 başkanlık odası (48m2), 1 Sekreter odası (9 m2), 2 adet Şube Müdürü Odası (24’ er m²), 1 servis (33 m2), 7 çalışma odası (24’er m2),1 Arşiv (24 m2) ve yine aynı binanın zemin katında 1 adet Şube Müdür odası(24’er m²) 2 adet çalışma odası (24’er m²), ve 1 malzeme deposu (48m2) olmak üzere toplam 450,00 m2’lik alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.
	AÇIKLAMALAR
	Çalışma Odası (Adet)
	Hizmet

Alanları
(m2)
	Kullanan

Sayısı

(Kişi)

	· Daire Başkanı Odası
	1
	48,00
	-

	· Sekreterya
	1
	9,00
	-

	· Şube  Müdürü
	3
	72,00 (24,00*3)
	3

	· Çalışma Odası
	9
	216,00 (24,00*9)
	17

	· Servis
	1
	   33,00
	3

	· Arşiv
	1
	  24,00
	-

	· Malzeme Deposu
	1
	  48,00
	-

	TOPLAM
	17
	 450,00
	23


1.4- Ambar Alanları


Ambar Sayısı: … Adet


Ambar Alanı: … m2

1.5- Arşiv Alanları


Arşiv Sayısı: 1 Adet


Arşiv Alanı: 24 m2

1.6- Atölyeler


Atölye Sayısı: … Adet


Atölye Alanı: … m2

1.7- Hastane Alanları

	Birim
	Sayı (Adet)
	Alan (m2)

	Acil Servis
	
	

	Yoğun Bakım
	
	

	Ameliyathane
	
	

	Klinik
	
	

	…………
	
	

	…………
	
	

	…………
	
	

	Hastane Toplam Kapalı Alanı
	
	


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Oturma Planı 
[image: image2]
Şekil 1

[image: image3]
2- Örgüt Yapısı
[image: image4.png]



3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1- Yazılımlar

1- İdeCAD Statik: Betonarme yapı sistemlerinin statik ve dinamik analizi, boyutlandırılması, projelendirilmesi, güçlendirilmesi ve detaylandırılmasında kullanılan komple entegre bir yazılım.
2- e-Hakediş:  4734 sayılı kanuna uygun olarak yaklaşık maliyet, ara hakediş, kesin hesap işlemlerinin yapılmasında kullanılır.
3.2- Bilgisayarlar

Masa üstü bilgisayar Sayısı: 27 Adet

Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 3 Adet

3.3- Kütüphane Kaynakları

Kitap Sayısı: 3 Adet

Basılı Periyodik Yayın Sayısı: … Adet

Elektronik Yayın Sayısı: … Adet
3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

	Cinsi
	İdari Amaçlı

(Adet)
	Eğitim Amaçlı

(Adet)
	Araştırma Amaçlı

(Adet)

	Projeksiyon
	
	
	

	Slayt makinesi
	
	
	

	Tepegöz
	
	
	

	Episkop
	
	
	

	Barkot Okuyucu
	
	
	

	Baskı makinesi
	
	
	

	Fotokopi makinesi
	4
	
	

	Faks
	1
	
	

	Fotoğraf makinesi
	1
	
	

	Kameralar
	
	
	

	Televizyonlar
	
	
	

	Tarayıcılar
	
	
	

	Müzik Setleri
	
	
	

	Mikroskoplar
	
	
	

	DVD ler
	
	
	


3.5- Taşınır Malzeme Listesi

	TAŞINIR KODU
	TAŞINIR ADI
	MİKTAR

	
	
	

	253.2.1.3.1-1
	ÇİM BİÇME MAKİNELERİ VE TRAKTÖRLERİ
	           4.00

	253.2.1.3.99-2
	DİĞER TARLA VE BAHÇE DÜZENLEME VE SULAMA MAKİNELERİ
	100 mt.

	253.2.2.1.3-1
	ÇİNİ VE FAYANS MAKİNELERİ
	1.00

	253.2.2.2.1-1
	EL ARABALARI
	           1.00

	253.2.2.2.7-1
	MERDİVENLER
	           2.00

	253.2.2.2.7-3
	MERDİVENLER
	1.00

	253.2.2.2.7-5
	MERDİVENLER
	1.00

	253.2.3.1.6-3
	MATKAP MAKİNELERİ
	           8.00

	253.2.3.1.7-1
	KAYNAK MAKİNELERİ
	           2.00

	253.2.3.1.7-7
	KAYNAK MAKİNELERİ
	1.00

	253.2.3.1.24-1
	TAŞLAMA MAKİNELERİ
	           1.00

	253.2.3.2.1-6
	ANAHTAR TAKIMLARI VE TAKIM ÇANTALARI
	           1.00

	253.2.3.2.1-7
	ANAHTAR TAKIMLARI VE TAKIM ÇANTALARI
	           3.00

	253.2.3.2.3-2
	MAKASLAR
	1.00

	253.2.3.2.6-1
	MENGENELER
	           1.00

	253.2.3.3.2-1
	MOTORLU TESTERELER
	           1.00

	253.3.4.1.3-1
	MESAFE VE YÜKSEKLİK ÖLÇME CİHAZ VE ALETLERİ
	           1.00

	253.3.4.5.1-2
	AMPERMETRELER
	1.00

	253.3.4.5.9-1
	ELEKTROMAGNETİK ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE TEST CİHAZLARI
	1.00

	253.3.6.9.2-8
	GPS CİHAZLARIVE KAYITÇILAR
	1.00

	255.2.1.1.1.1-1
	BİLGİSAYAR KASALARI
	          21.00

	255.2.1.1.1.1-2
	BİLGİSAYAR KASALARI
	2.00

	255.2.1.1.1.1-3
	BİLGİSAYAR KASALARI
	            3.00

	255.2.1.1.1.1-11
	BİLGİSAYAR KASALARI
	1.00

	255.2.1.1.1.3-1
	EKRANLAR
	          14.00

	255.2.1.1.1.3-3
	EKRANLAR
	           3.00

	255.2.1.1.1.3-10
	EKRANLAR
	1.00

	255.2.1.1.2-3
	DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR
	           2.00

	255.2.1.1.2-20
	DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR
	1.00

	255.2.2.1.3-5
	LAZER YAZICILAR
	          9.00

	255.2.3.1-1
	FOTOKOPİ MAKİNELERİ
	           1.00

	255.2.3.1-4
	FOTOKOPİ MAKİNELER
	           1.00

	255.2.3.1-10
	FOTOKOPİ MAKİNELERİ
	           1.00

	255.2.3.1-19
	FOTOKOPİ MAKİNELERİ
	1.00

	255.2.4.1.1-1
	SABİT TELEFONLAR
	          11.00

	255.2.4.1.1-6
	SABİT TELEFONLAR
	1.00

	255.2.4.1.2-3
	TELSİZ TELEFONLAR
	           6.00

	255.2.4.3.5-1
	İLETİŞİM AĞ CİHAZLARI
	1.00

	255.2.5.4.2-1
	FOTOĞRAF MAKİNALARI
	1.00

	255.2.99.1.1-1
	HESAP MAKİNELERİ
	           5.00

	255.2.99.2.2-2
	RADYATÖRLER
	           2.00

	255.2.99.2.2-3
	RADYATÖRLER
	           5.00

	255.2.99.2.2.4
	RADYATÖRLER
	           4.00

	255.2.99.7.1-1
	MÜHÜRLER
	           1.00

	255.3.1.1.1.2.1-1
	ÇİFT KAPILI AHŞAP DOSYA DOLABI
	          35.00

	255.3.1.1.8-1
	TEZGÂH DOLAPLARI
	           2.00

	255.3.1.1.11-1
	KİTAPLIKLAR
	           4.00

	255.3.1.1.99-1
	DİĞER DOLAPLAR
	           8.00

	255.3.1.2.1-1
	BİLGİSAYAR MASALARI
	2.00

	255.3.1.2.2-1
	TOPLANTI MASALARI
	           2.00

	255.3.1.2.3-1
	MEMUR MASASI
	2.00

	255.3.1.2.3.1-3
	MEMUR MASASI
	1.00

	255.3.1.2.3.3-1
	MÜDÜR MASASI
	          25.00

	255.3.1.2.3.4-1
	DAİRE BAŞKANI VE ÜSTÜ MASALARI
	           1.00

	255.3.1.3.1.1-4
	MEMUR KOLTUĞU
	3.00

	255.3.1.3.1.3-1
	MÜDÜR KOLTUĞU
	          27.00

	255.3.1.3.1.4-1
	MAKAM KOLTUĞU DAİRE BAŞKANI VE ÜSTÜ
	           1.00

	255.3.1.3.2-1
	MİSAFİR KOLTUKLARI
	          61.00

	255.3.1.6.1-1
	AHŞAP PORTMANTOLAR
	          5.00

	255.3.1.7-1
	SEHPALAR
	          19.00

	255.3.1.8-1
	ETAJERLER VE KESONLAR
	           2.00

	255.3.1.9-1
	PANOLAR
	1.00

	255.3.1.99-7
	DİĞER BÜRO MOBİLYALARI
	20.00

	255.3.2.4.2-1
	VESTİYERLER
	           2.00

	255.3.2.4.4-1
	KOMİDİNLER
	           3.00

	255.7.2.1.5-1
	MEVZUAT KİTAPLARI
	           2.00

	255.7.2.1.6-1
	DİĞER KİTAPLAR
	           1.00

	255.10.1.99-2
	GÜVENLİK VE KORUNMA AMAÇLI DİĞER ARAÇLAR 
	2.00

	255.10.2.5.4-1
	GÖRÜNTÜ MONİTÖRLERİ
	2.00

	255.99.2-1
	SEYYAR TANKLAR VE TÜPLER
	           1.00


4- İnsan Kaynakları
                  4.1- Akademik Personel

	
	Kadroların Doluluk Oranına Göre
	Kadroların İstihdam Şekline Göre

	
	Dolu
	Boş
	Toplam
	Tam Zamanlı
	Yarı Zamanlı

	Profesör
	
	
	
	
	

	Doçent
	
	
	
	
	

	Yrd. Doçent
	
	
	
	
	

	Öğretim Görevlisi
	
	
	
	
	

	Okutman
	
	
	
	
	

	Çevirici
	
	
	
	
	

	Eğitim- Öğretim Planlamacısı
	
	
	
	
	

	Araştırma Görevlisi
	
	
	
	
	

	Uzman
	
	
	
	
	


4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel

	Unvan
	Geldiği Ülke
	Çalıştığı Bölüm

	Profesör
	
	

	Doçent
	
	

	Yrd. Doçent
	
	

	Öğretim Görevlisi
	
	

	Okutman
	
	

	Çevirici
	
	

	Eğitim-Öğretim Planlamacısı
	
	

	Araştırma Görevlisi
	
	

	Uzman
	
	

	Toplam
	
	


4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel

	Unvan
	Bağlı Olduğu Bölüm
	Görevlendirildiği Üniversite

	Profesör
	
	

	Doçent
	
	

	Yrd. Doçent
	
	

	Öğretim Görevlisi
	
	

	Okutman
	
	

	Çevirici
	
	

	Eğitim Öğretim Planlamacısı
	
	

	Araştırma Görevlisi
	
	

	Uzman
	
	

	Toplam
	
	


4.4- Başka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel

	Unvan
	Çalıştığı Bölüm
	Geldiği Üniversite

	Profesör
	
	

	Doçent
	
	

	Yrd. Doçent
	
	

	Öğretim Görevlisi
	
	

	Okutman
	
	

	Çevirici
	
	

	Eğitim Öğretim Planlamacısı
	
	

	Araştırma Görevlisi
	
	

	Uzman
	
	

	Toplam
	
	


4.5- Sözleşmeli Akademik Personel

	Profesör
	

	Doçent
	

	Yrd. Doçent
	

	Öğretim Görevlisi
	

	Uzman
	

	Okutman
	

	Sanatçı Öğrt. Elm.
	

	Sahne Uygulatıcısı
	

	Toplam
	


4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	
	21-25 Yaş
	26-30 Yaş
	31-35 Yaş
	36-40 Yaş
	41-50 Yaş
	51- Üzeri

	Kişi Sayısı
	
	
	
	
	
	

	Yüzde
	
	
	
	
	
	


4.7- İdari Personel 

	İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)

	
	Dolu
	Boş
	Toplam

	Daire Başkanı
	1
	-
	1

	Şube Müdürü
	2
	-
	2

	Şef
	1
	-
	1

	Mühendis
	8
	3
	11

	Mimar
	2
	1
	3

	Bilgisayar İşletmeni
	2
	1
	3

	Tekniker
	9
	4
	13

	Teknisyen
	1
	17
	18

	Hizmetli
	-
	-
	-

	Toplam
	26
	26
	52


4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu
	İdari Personelin Eğitim Durumu

	
	İlköğretim
	Lise
	Ön Lisans
	Lisans
	Y.L. ve Dokt.

	Kişi Sayısı
	-
	1
	10
	14
	1

	Yüzde
	-
	%3,85
	%38,46
	%53,84
	%3,85


4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri
	İdari Personelin Hizmet Süresi

	
	1 – 3 Yıl
	4 – 6 Yıl
	7 – 10 Yıl
	11 – 15 Yıl
	16 – 20 Yıl
	21 - Üzeri

	Kişi Sayısı
	4
	5
	4
	4
	2
	7

	Yüzde
	%15,38
	%19,23
	%15,38
	%15,38
	%7,70
	%26,93


4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
	İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

	
	21-25 Yaş
	26-30 Yaş
	31-35 Yaş
	36-40 Yaş
	41-50 Yaş
	51- Üzeri

	Kişi Sayısı
	-
	6
	7
	2
	6
	5

	Yüzde
	0,00
	%23,08
	%26,92
	%7,69
	%23,08
	%19,23


4.11- İşçiler

	İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre

	
	Dolu
	Boş
	Toplam

	Sürekli İşçiler
	
	
	

	Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay)
	
	
	

	Vizesiz işçiler (3 Aylık)
	
	
	

	Toplam
	
	
	


4.12- Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri
	Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi

	
	1 – 3 Yıl
	4 – 6 Yıl
	7 – 10 Yıl
	11 – 15 Yıl
	16 – 20 Yıl
	21 - Üzeri

	Kişi Sayısı
	
	
	
	
	
	

	Yüzde
	
	
	
	
	
	


4.13- Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

	Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

	
	21-25 Yaş
	26-30 Yaş
	31-35 Yaş
	36-40 Yaş
	41-50 Yaş
	51- Üzeri

	Kişi Sayısı
	
	
	
	
	
	

	Yüzde
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5- Sunulan Hizmetler



5.1- Eğitim Hizmetleri
5.1.1- Öğrenci Sayıları
	Öğrenci Sayıları

	Birimin Adı
	I. Öğretim
	II. Öğretim
	Toplam
	Genel Toplam

	
	E
	K
	Top.
	E
	K
	Top.
	Kız
	Erkek
	

	Fakülteler
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yüksekokullar
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Enstitüler
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Meslek Y.O. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toplam
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.1.2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları

	Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı

	Birimin Adı
	I. Öğretim
	II. Öğretim
	I. ve II.Öğretim Toplamı(a)
	Yüzde*

	 
	E
	K
	Top.
	E
	K
	Top.
	Sayı
	

	Fakülteler
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yüksekokullar
	
	
	
	
	
	
	
	


*Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı*100)

5.1.3- Öğrenci Kontenjanları

	Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı

	Birimin Adı
	ÖSS

Kontenjanı
	ÖSS sonucu

Yerleşen
	Boş Kalan
	Doluluk Oranı

	Fakülteler
	
	
	
	

	Yüksekokullar
	
	
	
	

	Meslek Yüksekokulları
	
	
	
	

	Toplam
	
	
	
	


5.1.4- Yüksek Lisans ve Doktora Programları

	Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı

	Birimin Adı
	Programı
	Yüksek Lisans Yapan Sayısı
	Doktora Yapan Sayısı
	Toplam

	
	
	Tezli
	Tezsiz
	
	

	
	
	
	
	
	

	Toplam
	
	
	
	
	


5.1.5- Yabancı Uyruklu Öğrenciler

	Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri

	
	Bölümü

	
	Kadın
	Erkek
	Toplam

	Fakülteler
	
	
	

	Yüksekokullar
	
	
	

	Enstitüler
	
	
	

	Meslek Yüksekokulları
	
	
	

	Toplam
	
	
	


   

5.2- Sağlık Hizmetleri

	
	YATAK

SAYISI
	HASTA 

SAYISI
	TETKİK SAYISI

	ACİL SERVİS  HİZMETLERİ
	
	
	

	 YOĞUN BAKIM  
	
	
	

	KLİNİK
	
	
	

	AMELİYAT  SAYISI
	
	
	

	POLİKLİNİK  HASTASI SAYISI
	
	
	

	LABORATUAR HİZMETLERİ
	
	
	

	RADYOLOJİ ÜNİTESİ HİZMETLERİ
	
	
	

	NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERİLEN HİZMETLER
	
	
	

	MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI
	
	
	


 5.3-İdari Hizmetler

       
   5.3.1 Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü

1. Üniversite bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek ve uygulamak.
2. Yatırım işlerinin yaklaşık maliyetlerini ve ihale dosyalarını hazırlamak. 
3. İhalesi yapılmış bulunan bina ve tesis inşaatlarının yer teslimlerini yapmak, inşaatlarının tekniğine ve projelerine uygun bir şekilde yapılması için kontrolörlüğünü yapmak.
4. Yapım işleriyle ilgili iç ve dış yazışmaları yapmak.
5. Gerekli durumlarda süre uzatım kararlarını hazırlamak.
6. Yürütülen işlerle ilgili olarak mevzuatlara göre geçici ve kesin hakedişlerini düzenlemek.
7. Tamamlanan işlerin geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek.
8. Kampus yerleşim planına göre üniversite çevre düzenleme çalışmalarını yapmak.
9. Üniversite kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek.
10. Yatırım ödeneklerinin takibini yapmak.
             5.3.2 İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
1. Satın alma ve İhale işlemlerini yürütmek. 
2. Personel Özlük İşlerini yürütmek.
3. Tahakkuk ve Ödeme işlemlerini yürütmek.

4. Resmi kurumlarla ilgili tüm iç ve dış yazışmaları yapmak.

5. Taşınır Mal işlemlerini yürütmek.

6. İç Kontrol  ve İşlemlerini yürütmek.

7. Bütçe ve Faaliyet raporları ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek.
5.3.3 Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü

1.  Bakım ve onarım işlerini yürütmek, her türlü arıza ile ilgili envanter kayıtları tutmak, arıza, istatistiklerini oluşturmak, tekrarlayan arızaların asıl nedenlerini araştırmak.
2. Üniversite bünyesinde sıhhi tesisat, ısıtma, soğutma, havalandırma, elektrik ve su tesisatları ile haberleşme, çevre aydınlatma, internet, telefon, kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve bakım-onarım çalışmalarını yürütmek.
3.  Üniversite birimlerindeki telefon santralleri, haberleşme sistemlerinin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak.
4. Üniversite bünyesindeki binaların doğalgaz kazan ve brülörlerinin periyodik bakım ve onarım işlemlerini yaptırmak. 
5.4-Diğer Hizmetler

1. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığıyla koordineli olarak, Üniversitenin yatırım bütçesi dosyasını hazırlamak.

2. Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü, YÖK, DPT ve diğer kuruluşlarca istenilen izleme raporları, brifing dosyaları ve özet bilgileri hazırlayarak ilgili birimlere sunmak.
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının yöneticisi olup, Gümüşhane Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Daire Başkanlıklarında gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik ilkelerine ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla görev tanımında belirtilen işleri yerine getirir.
Başkanlığımız; Üniversitemizin sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesinde ihtiyaçlar doğrultusunda mülkiyeti Üniversitemize ait arsa ve araziler ile Üniversitemize tahsis edilen hazine ve diğer kurum ve kuruluşlara ait arsa ve araziler üzerinde gerekli olan binaların yapılabilmesi için her türlü etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerini planlarken ve yerine getirirken yaptığı tüm faaliyetleri Üniversitemizce belirlenen iç kontrol sistemine uygun olarak yerine getirme konusunda azami dikkat ve gayret göstermektedir.
D- Diğer Hususlar

II- AMAÇ ve HEDEFLER

A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 
1- Kampüs gelişim planının uygulamaya geçirilmesini müteakip imar planı içerisinde bulunmakta olan kamulaştırılacak alanların 2018 yılına kadar kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmesi. 
2- Yapımı Devam Etmekte olan Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Üniversitemiz için gerekli olan hizmet binalarının fiziki yapılaşmasının tamamlanması.
a. Sağlık Hizmetleri Binası Yapım İşinin 2018 yılı içerisinde tamamlanarak Binanın hizmete açılması.
3- Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında Çevre Düzenlemesi ve Altyapı Çalışmaları 2018 yılında giderilmeye devam edilecektir.
4- Muhtelif İşler Projesi Kapsamında, Gümüşhanevi Kampüsünde yer alan birimler ve Üniversitemize bağlı Meslek Yüksek Okullarının Büyük onarım ihtiyaçlarının 2018 yılında da giderilmesine devam edilecektir. 

5- Hizmet kalitemizin artırılması ve personel yapılandırılmasının sağlanması için,

a. Daire Başkanlığımızca yürütülen faaliyetler Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı kapsamında hazırlanan Gümüşhane Üniversitesi İç Kontrol Standartları Eylem Planında belirlenen süreçler dâhilinde yerine getirilecektir. 
b. Personellerimizin bilgilerinin artırılmasına yönelik hizmet içi eğitim programları ile her yıl üretici firmalar ile meslek odaları tarafından organizasyonu yapılan kurs, fuar ve seminerlere katılmalarının sağlanacaktır.
B. Temel Politikalar ve Öncelikler 

Temel Politikalar

· Kaliteden ödün vermemek.

· İşbirliği içinde çalışmak.
· Açık ve şeffaf olmak.
· Bilim ışığında ve bilime dayalı çalışmak ve yeniliğe her daim açık olmak.
· Kendimizi sürekli bir şekilde yenileme.
· Yapısal güvenlik.
· İnsan ve Çevreye duyarlılık.
     Öncelikler
· Plan, program ve bütçeye bağlı çalışarak kaynakları etkin kullanmak ve hedefleri tutturmak,
· Mekânları kullananların memnuniyetini esas alarak güvenli ve rahat kullanıma sahip yapılar ile tesisler yapmak,
· Bina ve çevre düzenleme projelerini bedensel özürlüleri de dikkate alarak projelendirmek,
· Rasyonel kriterleri göz önünde bulundurarak yönetim ve karar sürecinde dikkat etmek,
· Faaliyetlerini çevreye ve insana duyarlı yürütmek,
· Mühendislik ilkelerine ve eğitime önem vermek,
· AR – GE çalışmalarına önem vererek teknolojik gelişmeleri takip etmek ve gerisinde kalmamak,
· Personelin çalışma koşullarını ve sosyal yaşam standartlarını iyileştirmek,
· Önleyici bakımı ön planda tutmak. 
C. Diğer Hususlar

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları 
1.1-Bütçe Giderleri
	 BÜTÇE GİDERLERİ
	2017
BÜTÇE

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

(TL)
	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

(TL)
	GERÇEKLEŞME ORANI

(%)

	01 - PERSONEL GİDERLERİ
	1.344.000,00
	1.343.857,00
	99,98

	02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
	213.420,00
	213.404,00
	99,99

	03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
	210.000,00
	201.119,00
	98,77

	05 - CARİ TRANSFERLER 
	--------------
	----------------
	--------------------

	06 - SERMAYE GİDERLERİ
	11.553.000,00
	11.086.133,00
	95,96

	BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
	13.310.420,00
	12.844.513,00
	


1.2-Bütçe Gelirleri

	BÜTÇE GELİRLERİ
	2017
BÜTÇE

TAHMİNİ

(TL)
	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

(TL)
	GERÇEKLEŞME ORANI

(%)

	02 – VERGİ DIŞI GELİRLER
	-
	-
	-

	03 – SERMAYE GELİRLERİ
	-
	-
	-

	04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
	-
	-
	-

	BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
	-
	-
	-


2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

3- Mali Denetim Sonuçları 

4- Diğer Hususlar 

            (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.)
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 

2017 yılında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız denetimi altında yürütülen işler;
       I.2009H031170 KAMPÜS ALTYAPISI
· Proje Kimlik Bilgileri;

· Proje No: 2009H031170

· Proje Adı: Kampüs Altyapısı 

· Sektör/Alt Sektörü: Eğitim-Yüksek Öğretim

· Proje Parametreleri: 
· Karakteristiği:Knl. Elk. Su. Çev. D.Gaz, Yol, Isı Mrk.
· Başlama-Bitiş Tarihi: 2009-2017
i.  4.Etap Çevre Düzenleme Altyapı  ve Yol Yapım İşi
· İhale Tarihi: 28.05.2015
· İhale Bedeli: 3.221.342,00 TL
· Yer Teslim Tarihi:22.06.2015
· Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi:17.01.2016

2017 yılında yapılan ödemeler;
	Yıllar İtibariyle Ödemeler
	Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş Tutarı
	Fiyat Farkı Tutarı
	Toplam Tutar
	KDV
	Genel Toplam

	2017
	470.803,25
	2.577,84
	473.381,09
	85.208,60
	558.589,69

	TOPLAM HARCAMA
	470.803,25
	2.577,84
	473.381,09
	85.208,60
	558.589,69


4.Etap Çevre Düzenleme Altyapı ve Yol Yapım İşi kapsamında Üniversitemiz kampüs alanı içerisinde muhtelif alanlarda taş duvar, yol, kaldırım, merdiven, yeşil alanlar ve bu alanlar için otomatik sulama sistemi, kamera sistemi, aydınlatma, peyzaj düzenleme işleri gerçekleştirilmiş olup, işin % 100 ‘ü tamamlanmıştır. Geçici Kabul İşlemleri yapılmış olup, 2018 yılında Kesin kabul İşlemleri yapılacaktır.
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]LN
TRy

% : L b "":(
] N ‘3‘*@11 ;




ii. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Tesis Binası Zemin Kat Cafe ve Dış Mahal Doğalgaz Tesisatı Yapım İşi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin başlıklı 22.maddesine istinaden KDV dahil 16.520,00 TL’ye yaptırılmıştır.
iii. 5.Etap Çevre Düzenleme Altyapı ve Yol Yapım İşi
· İhale Tarihi: 05.07.2017
· İhale Bedeli: 938.320,00 TL
· Yer Teslim Tarihi:07.08.2017
· Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 03.01.2018

2017 yılında yapılan ödemeler;

	Yıllar İtibariyle Ödemeler
	Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş Tutarı
	Fiyat Farkı Tutarı
	Toplam Tutar
	KDV
	Genel Toplam

	2017
	606.354,30
	
	606.354,30
	109.143,78
	715.498,08

	TOPLAM HARCAMA
	606.354,30
	
	606.354,30
	109.143,78
	715.498,08


5.Etap Çevre Düzenleme Altyapı ve Yol Yapım İşi kapsamında 2016 yılının devamı niteliğinde Üniversitemiz kampüs alanı içerisinde muhtelif alanlarda taş duvar, yol, kaldırım, merdiven, otomatik sulama sistemi, kamera sistemi, aydınlatma, peyzaj düzenleme işlerinin fiziki olarak % 75 gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında işin tamamlanarak hizmete sunulması hedeflenmektedir.
[image: image8.jpg]e

®
b
-
®




[image: image9.jpg]



II. 2009H031180 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

· Proje Kimlik Bilgileri;

· Proje No: 2009H031180

· Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler

· Sektör/Alt Sektörü: Eğitim-Yüksek Öğretim

· Proje Parametreleri;

· Başlama-Bitiş Tarihi: 2009-2017
· Karakteristiği: İnş.Don. Edebiyat-İlahiyat Fakülte Binası  (26.118,12 m² ), 
                       Kongre Merkezi+Kütüphane(20.000 m²),Kelkit SHMYO (4.900 m²),Sağlık Bil.Fak. Ek Bina(5650 m²)
i. Edebiyat-İlahiyat Fakülte Binası Yapım İşi
· İhale Tarihi: 18.02.2014
· İhale Bedeli: 20.320.000,00TL

· Yer Teslim Tarihi: 26.03.2014
· Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 02.06.2016 

2017 yılında yapılan ödemeler;

	Yıllar İtibariyle Ödemeler
	Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş Tutarı
	Fiyat Farkı Tutarı
	Toplam Tutar
	KDV
	Genel Toplam

	2017
	337.251,07

	6.968,65

	344.219,72

	61.959,55

	406.179,27


	TOPLAM HARCAMA
	337.251,07


	6.968,65


	344.219,72


	61.959,55


	406.179,27




Edebiyat-İlahiyat Fakülte Binası Yapım İşi fiziki olarak % 100 oranında tamamlanmış olup Eğitim-Öğretime açılmıştır. Geçici Kabul İşlemleri yapılmış olup,2018 yılında Kesin Hesap İşlemleri yapılacaktır.
[image: image10.jpg]1

T

i

¥ LL

=t

\

‘,‘,,..f ,,, I
= —

=t B

_— —

= B
=S\

MM;




[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]




	


ii. Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binası Yapım İşi
· İhale Tarihi: 14.04.2015
· İhale Bedeli: 23.258.000,00TL

· Yer Teslim Tarihi: 01.06.2015
· Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 12.10.2016

2017 yılında yapılan ödemeler;

	Yıllar İtibariyle Ödemeler
	Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş Tutarı
	Fiyat Farkı Tutarı
	Toplam Tutar
	KDV
	Genel Toplam

	2017
	4.161.587,31
	74.501,40
	4.236.088,71
	762.495,97
	4.998.584,68

	TOPLAM HARCAMA
	4.161.587,31
	74.501,40
	4.236.088,71
	762.495,97
	4.998.584,68


Merkezi Kütüphane ve Kongre Merkezi Binası Yapım İşi 2017 yılında fiziki olarak   % 100 oranında tamamlanmış olup, Eğitim-Öğretime ve kullanıma açılmıştır. Geçici Kabul İşlemleri yapılmış olup,2018 yılında Kesin Hesap İşlemleri yapılacaktır.
[image: image13.jpg]



iii.
Kelkit Sağlık Hizmetleri M.Y.O Binası Yapım İşi
· İhale Tarihi: 04.06.2015
· İhale Bedeli: 3.475.000,00TL

· Yer Teslim Tarihi: 23.06.2015
· Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 18.05.2016
2017 yılında yapılan ödemeler;
	Yıllar İtibariyle Ödemeler
	Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş Tutarı
	Fiyat Farkı Tutarı
	Toplam Tutar
	KDV
	Genel Toplam

	2017
	741.015,08
	20.354,50
	761.369,58
	137.046,52
	898.416,10

	TOPLAM HARCAMA
	741.015,08
	20.354,50
	761.369,58
	137.046,52
	898.416,10


Kelkit Sağlık Hizmetleri MYO Binası Yapım İşi fiziki olarak 2017 yılında fiziki olarak   % 100 oranında tamamlanmış olup, Eğitim-Öğretime ve kullanıma açılmıştır. Geçici Kabul İşlemleri yapılmış olup,2018 yılında Kesin Hesap İşlemleri yapılacaktır.
[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]



iv. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Fakültesi Binası Yapım İşi

· İhale Tarihi: 15.06.2017
· İhale Bedeli: 7.930.000,00 TL 
· Yer Teslim Tarihi: 18.07.2017

· Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 30.11.2018
2017 yılında yapılan ödemeler;

	Yıllar İtibariyle Ödemeler
	Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş Tutarı
	Fiyat Farkı Tutarı
	Toplam Tutar
	KDV
	Genel Toplam

	2017
	2.034.311,80
	38.017,46
	2.072.329,26
	373.019,27
	2.445.348,53

	TOPLAM HARCAMA
	2.034.311,80
	38.017,46
	2.072.329,26
	373.019,27
	2.445.348,53


          Sağlık Fakültesi Binası Yapım İşi fiziki olarak % 30 oranında tamamlanmış olup, geriye kalan işlerin 2018 yılı sonuna kadar tamamlanarak binanın hizmete açılması hedeflenmektedir.
[image: image16.jpg]



III. 2017H030940 MUHTELİF İŞLER 

                  Proje Kimlik Bilgileri;

· Proje No: 2017H030940
· Proje Adı: Muhtelif İşler (DOKAP)

· Sektör/Alt Sektörü: Eğitim-Yüksek Öğretim

·  Proje Parametreleri;

· Başlama-Bitiş Tarihi: 2014-2018
· Karakteristiği: Büyük Onarım, Tadilat, Makine, Teçhizat, Bilgisayar, Donanım, yazılım, 
i. Gümüşhane Üniversitesi Çeşitli Birimlerin Büyük Onarım İşi
· İhale Tarihi: 29.05.2017 

· İhale Bedeli: 747.000,00 TL

· Yer Teslim Tarihi: 28.06.2017
· Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 05.09.2017
2017 yılında yapılan ödemeler;
	Yıllar İtibariyle Ödemeler
	Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş Tutarı
	Fiyat Farkı Tutarı
	Toplam Tutar
	KDV
	Genel Toplam

	2017
	771.650,01
	
	771.650,01
	138.897,01
	910.547,02

	TOPLAM HARCAMA
	771.650,01
	
	771.650,01
	138.897,01
	910.547,02


        Proje kapsamında planlanan onarım işleri eksiksiz olarak tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Geçici Kabulü yapılmış olup,2018 yılında Kesin Kabul İşlemleri yapılacaktır. 
[image: image17.jpg]— L oo

-





ii. Gümüşhane Üniversitesi Köse Meslek Yüksekokulu Bakım Onarımı Yapım İşi
· İhale Tarihi: 18.09.2017 

· İhale Bedeli: 88.500,00 TL

· Yer Teslim Tarihi: 11.10.2017
· Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 14.11.2017
2017 yılında yapılan ödemeler;
	Yıllar İtibariyle Ödemeler
	Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş Tutarı
	Fiyat Farkı Tutarı
	Toplam Tutar
	KDV
	Genel Toplam

	2017
	89.070,76
	
	89.070,76
	16.032,74
	105.103,50

	TOPLAM HARCAMA
	89.070,76
	
	89.070,76
	16.032,74
	105.103,50


Gümüşhane Üniversitesi Köse Meslek Yüksekokulu Bakım Onarımı Yapım İşi kapsamında Bina dışı mantolama, dış boya, yangın merdiveni tadilat ve onarım işleri eksiksiz tamamlanmıştır. Geçici Kabulü yapılmış olup,2018 yılında Kesin Kabul İşlemleri yapılacaktır.
IV. 2016H051050 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ
Proje Kimlik Bilgileri;

· Proje No: 2016H051050
· Proje Adı: Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP)

· Sektör/Alt Sektörü: Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor

·  Proje Parametreleri;

· Başlama-Bitiş Tarihi: 2014-2018
· Karakteristiği: İnşaat (Açık Saha Yapım)
i. Gümüşhane Üniversitesi Soyunma Odaları ve Duşakabin Yapım İşi
· İhale Tarihi: 25.09.2017
· İhale Bedeli: 438.000,00 TL

· Yer Teslim Tarihi: 20.10.2017
· Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: 18.04.2018
2017 yılında yapılan ödemeler; 

	Yıllar İtibariyle Ödemeler
	Sözleşme Fiyatları İle Yapılan İş Tutarı
	Fiyat Farkı Tutarı
	Toplam Tutar
	KDV
	Genel Toplam

	2017
	97.997,81
	
	97.997,81
	17.639,61
	115.637,42

	TOPLAM HARCAMA
	97.997,81
	
	97.997,81
	17.639,61
	115.637,42


 2017 yılında yeniden ihale edilen Gümüşhane Üniversitesi Soyunma Odaları ve Duşakabin Yapım İşi fiziki olarak % 30 oranında tamamlamış olup geriye kalan işlerin 2018 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.
[image: image18.jpg]- B —
= T _.‘C. P

e e — o





V.2017H030910 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ

Proje Kimlik Bilgileri;

· Proje No: 2017H030910
· Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)

· Sektör/Alt Sektörü: Eğitim-Yüksek Öğretim

      Proje Parametreleri;

· Başlama-Bitiş Tarihi: 2014-2018
· Karakteristiği: Etüt, Proje ve Müşavirlik

i. Gümüşhane Üniversitesi Soyunma Odaları ve Duşakabin Projelerinin Hazırlattırılması İşi
             1 adet proje hazırlattırılması işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin başlıklı 22.maddesine istinaden KDV dahil 12.390,00 TL yaptırılmıştır.
1-Faaliyet Bilgileri
	FAALİYET TÜRÜ
	SAYISI

	Sempozyum ve Kongre
	

	Konferans
	

	Panel
	

	Seminer
	

	Açık Oturum
	

	Söyleşi
	

	Tiyatro 
	

	Konser
	

	Sergi
	

	Turnuva
	

	Teknik Gezi
	

	Eğitim Semineri
	

	
	


1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri

İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar 
	YAYIN TÜRÜ
	SAYISI

	Uluslararası Makale
	

	Ulusal Makale
	

	Uluslararası Bildiri
	

	Ulusal Bildiri
	

	Kitap
	


1.3. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar

	ÜNİVERSİTE ADI
	ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

	
	


1.4. Proje Bilgileri 

	Bilimsel Araştırma Proje Sayısı

	PROJELER
	2014

	
	Önceki Yıldan

Devreden
Proje
	Yıl İçinde Eklenen Proje
	Toplam
	Yıl İçinde Tamamlanan Proje
	Toplam Ödenek

YTL

	DPT
	 
	 
	 
	 
	 

	TÜBİTAK
	 
	 
	 
	 
	 

	A.B.
	 
	 
	 
	 
	 

	BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
	 
	 
	 
	 
	 

	DİĞER
	 
	 
	 
	 
	 

	TOPLAM
	 
	 
	 
	 
	 


2- Performans Sonuçları Tablosu


“Performans bilgileri


GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.”


Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 


“Performans bilgileri


GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.”


Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.
4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 


“Performans bilgileri


GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.”


Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.

5-Diğer Hususlar 


“Performans bilgileri


GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar, faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer verirler.” 
Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.


IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A- Üstünlükler 

· Personelin genç, dinamik, yeniliğe, paylaşıma, katılıma ve takım çalışmasına açık ve gayretli olması.
· İş birliğine açık, şeffaf ve hesap verebilir bir birim olması.

B- Zayıflıklar

· Personel Eğitimlerinin yetersiz oluşu.
· Başkanlığımızda çalışan personel ve personelin iş tecrübesi ve mevzuat eksikliği.
C- Değerlendirme

Organizasyon yapılanmasında belirtilen şube müdürlükleri personel yetersizliğinden dolayı tamamlanamamıştır. 

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

Teknik personel sayısının yetersiz oluşundan dolayı bir kontrol mühendisi aynı anda birkaç iş için proje, yaklaşık maliyet, ihale, kontrollük, hakediş düzenleme, geçici ve kesin kabul, bakım-onarım vb. işlerle görevlendirilmesi gerekmektedir. Başkanlığımızın iş yükü de (biten inşaatlar, devam etmekte olanlar ve yeni başlayacak inşaatlar) fazla olduğundan teknik personeller bir işte tam olarak yoğunlaşamamakta olup bu da o işlerden beklenen verimin düşük olmasına neden olmaktadır.

Ayrıca Üniversitemiz hızla büyüyen bir Üniversite olduğundan ısıtma, soğutma, havalandırma, su tesisatları ile elektrik ve haberleşme gibi altyapı hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak, bu hizmetler için gerekli periyodik bakım hizmetlerini yapmak/yaptırmak ve gerektiğinde de onarım hizmetlerinin yapılabilmesi için mevcut bakım-onarım kadrosuna teknisyen takviyesi yapılması gerekmektedir.

Başkanlığımız personellerinin eğitimli işinin uzmanı ve yeterli sayıda olması üstlendiği misyondan dolayı büyük önem arz ettiğinden personelin iş tecrübesi ve mevzuat eksikliğini giderici hizmet içi eğitim, seminer, fuar vb. aktivitelere gönderilmesi ve personel sayısının artırılarak organizasyon yapılanmasının tamamlanmasıyla daha büyük işleri başaracağız inancındayız.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 
           Gökhan GÜNEŞ                                                                    İbrahim ARAZ
            Şube Müdür V.                                                     Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan V.
                            Tablo 16 - Harcama Yetkiliği ve Vekâlet Tablosu

	HARCAMA YETKİLİSİNİN

	NO
	ADI-SOYADI
	ÜNVANI
	ASIL/VEKİL
	GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ
	GÖREVDEN AYRILMA TARİHİ

	1
	Osman Yener KIZILET
	Daire Başkanı
	Asıl
	01.01.2017
	17.04.2017

	2
	İbrahim ARAZ
	Şube Müdürü
	Vekil
	18.04.2017
	18.04.2017

	3
	Osman Yener KIZILET
	Daire Başkanı
	Asıl
	19.04.2017
	27.04.2017

	4
	İbrahim ARAZ
	Şube Müdürü
	Vekil
	28.04.2017
	02.05.2017

	5
	Osman Yener KIZILET
	Daire Başkanı
	Asıl
	03.05.2017
	12.06.2017

	6
	İbrahim ARAZ
	Şube Müdürü
	Vekil
	13.06.2017
	13.06.2017

	7
	Osman Yener KIZILET
	Daire Başkanı
	Asıl
	14.06.2017
	18.06.2017

	8
	İbrahim ARAZ
	Şube Müdürü
	Vekil
	19.06.2017
	21.06.2017

	9
	Osman Yener KIZILET
	Daire Başkanı
	Asıl
	22.06.2017
	30.07.2017

	10
	İbrahim ARAZ
	Şube Müdürü
	Vekil
	31.07.2017
	04.08.2017

	11
	Osman Yener KIZILET
	Daire Başkanı
	Asıl
	05.08.2017
	14.08.2017

	12
	İbrahim ARAZ
	Şube Müdürü
	Vekil
	15.08.2017
	15.08.2017

	13
	Osman Yener KIZILET
	Daire Başkanı
	Asıl
	16.08.2017
	28.09.2017

	14
	İbrahim ARAZ
	Şube Müdürü
	Vekil
	29.09.2017
	29.09.2017

	15
	Osman Yener KIZILET
	Daire Başkanı
	Asıl
	30.09.2017
	01.10.2017

	16
	Davut SATILMIŞ
	Genel Sekreter Y.
	Vekil
	02.10.2017
	06.10.2017

	17
	Osman Yener KIZILET
	Daire Başkanı
	Asıl
	07.10.2017
	18.10.2017

	18
	Davut SATILMIŞ
	Genel Sekreter Y. 
	Vekil
	19.10.2017
	20.10.2017

	19
	Osman Yener KIZILET
	Daire Başkanı
	Asıl
	21.10.2017
	14.11.2017

	20
	İbrahim ARAZ
	Şube Müdürü
	Vekil
	15.11.2017
	17.11.2017

	21
	Osman Yener KIZILET
	Daire Başkanı
	Asıl
	18.11.2017
	22.11.2017

	22
	İbrahim ARAZ
	Daire Başkanı
	Vekil
	23.11.2017
	-


42

[image: image1.jpg]


[image: image19.jpg][image: image20.png]INVId LV NINGZ

A al
@ L
@ al
ey Mm..m. upr Wz
ZET | wp0 ) 18P0 D [
e - - -, g -
- - - - - -
i &
Sa 2496 —\
qupgi L E
sepO ) i §S R [eaues
- 2
'] | L ' F I J— "




